### АДМИНИСТРАЦИЯ

### КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03.07.2019  г. № 353

пос. Касторное

| «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы». |  |
| --- | --- |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Касторенского района от 31.10.2013 г. № 937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Касторенский район», Администрация Касторенского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области  и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы».

2. Финансово-экономическому управлению Администрации Касторенского района Курской области при уточнении  бюджета муниципального образования «Касторенский район» Курской области на плановый период 2019 и 2024 годов,  предусмотреть финансирование мероприятий  программы.

3. Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом уточненных расходов местного бюджета.

4. Считать утратившими силу постановление Администрации Касторенского района  Курской области от 19.11.2014 г. № 882 «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Касторенском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы».

5. Контроль исполнения постановления возложить  на заместителя Главы Администрации Касторенского района Курской области – Барабанщикова Н.А.

6. Постановление  вступает в силу  со дня его подписания и распространяется на правоотношения,  возникшие с 01.01.2019 г.

Глава Администрации

Касторенского  района                                                           А.А. Белокопытов

|  | Утверждена Постановлением Администрации Касторенского района Курской области от 03.07.2019 г. № 353 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров

в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы»

- Паспорт

- муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы» - (далее – программа). |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель - программы - Муниципальной | Администрация Касторенского района Курской области (отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области; отдел строительства, архитектуры, имущественных и земельных правоотношений Администрации Касторенского района Курской области). |
| - Участники программы | Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия. |
| - Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» (далее – подпрограмма 1); 2. Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» (далее – подпрограмма 2); 3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» (далее – подпрограмма 3). |
| - Цели - муниципальной - программы | 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Касторенского района. 2. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. 3. Повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования. |
| - Задачи - муниципальной - программы | - Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, созданию безопасных условий дорожного движения. - Удовлетворение потребностей населения Касторенского района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. - 3. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |
| - Целевые показатели - и показатели - результативности муниципальной - программы | - Доля отремонтированных автомобильных дорог. - Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования. - Коэффициент обновления основных фондов. 4. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019- 2024 годы. |
| - Объемы и источники - финансирования - муниципальной - программы по годам - ее реализации в разрезе - подпрограмм | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета и средств федерального, областного бюджетов при условии их поступления. Общий объем финансовых средств из бюджета Касторенского района Курской области на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 54 933 730,74 рублей. Общий объем финансовых средств по годам: 2019 год – 36 783 269,74 рублей; 2020 год – 8 793 948 рублей; 2021 год – 9 356 513 рублей; 2022 год – 0 рублей; 2023 год – 0 рублей; 2024 год – 0 рублей. Общий объем финансовых средств из бюджета Касторенского района Курской области подпрограммы 1 составляет 51 949 730,74 рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год - 35 199 269,74 рублей; 2020 год - 8 093 948 рубле; 2021 год - 8 656 513 рублей; 2022 год – 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей. На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить из бюджета Касторенского района Курской области 2 984 000 рублей. Общий объем финансовых средств по годам: 2019 год – 1 584 000 рублей; 2020 год – 700 000 рублей; 2021 год – 700 000 рублей; 2022 год –0 рублей; 2023 год –0 рублей; 2024 год –0. На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить из бюджета Касторенского района Курской области 0 рублей. Общий объем финансовых средств по годам: 2019 год – 0 рублей; 2020 год –0 рублей; 2021 год – 0 рублей; 2022 год – 0 рублей; 2023 год – 0 рублей; 2024 год – 0 рублей. Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы. |
| - Ожидаемые результаты реализации программы | За период реализации муниципальной программы в 2019-2024 годы ожидается: 1. Улучшение состояния районных автомобильных дорог; 2.Улучшение организации пассажирских перевозок; 3. Обеспечение перевозки муниципальных льготников. 4. Удовлетворение потребности жителей в безопасных и качественных пассажирских перевозках; 5. Повышение безопасности дорожного движения; 6. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |

Раздел 1. Характеристика  текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа подготовлена с учетом роли и места транспорта для населения Касторенского района Курской области на 2019 2024 годы.

Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития Касторенского района.

Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.

Важнейшей составной частью транспортной системы Касторенского района Курской области являются автомобильные дороги. Существуют определенные проблемы в их состоянии и содержании. К ним следует отнести отсутствие подъездных дорог до населенных пунктов. В настоящее время очевиден разрыв между темпами роста автомобилизации и развитием дорожной сети, соответствующей современным требованиям. Из-за возросшей интенсивности и  значительного увеличения нагрузок на дорожное покрытие возникла необходимость строительства (реконструкции) подъездных дорог к населенным пунктам,  не имеющим подъезда с твердым покрытием ни в одном из направлений, необходимость капитального ремонта (реконструкции) дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети.

Перевозку пассажиров в Касторенском районе Курской области выполняет автомобильный транспорт.

В настоящее время перевозку пассажиров по автобусным маршрутам в Касторенском районе Курской области осуществляет ИП Шматова С.А.

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Касторенского района зарегистрировано 8 маршрутов. Перевозки льготных категорий граждан организованы по 8 маршрутам регулярных перевозок.

В целом функционирующая на территории Касторенского района транспортная система обеспечивает потребности хозяйствующих субъектов и населения в транспортных услугах.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее время в связи с недостаточной    эффективностью   функционирования   системы    обеспечения   безопасности    дорожного    движения,   крайне   низкой дисциплиной участников дорожного движения, несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения.

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.

На автодорогах Касторенского района Курской области в 2018 году зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 человека, и получили ранения различной степени тяжести 10 человек.

По вине водителей, находящихся в состоянии опьянения зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий. С участием детей на территории Касторенского района ДТП не зарегистрировано.

За 2018 год сотрудниками отделения ОГИБДД Отд МВД  России по Касторенскому району Курской области выявлено 1 960 нарушений ПДД, в том числе 80 фактов управления ТС водителями в состоянии опьянения и 11 фактов отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 142 нарушений правил проезда ж/д переездов, 172 случая технической неисправности транспортных средств, 198 нарушений по тонировке транспортного средства, 74 случая перевозки детей без  специального фиксирующего устройства, 255 нарушений ПДД пешеходами, 95 нарушений ПДД не пристегнут ремень безопасности, 26 нарушений ПДД выезд на полосу встречного движения, 72 нарушений ПДД остановки и стоянки, 9 случаев управления транспортным средством лишенными водительского удостоверения, привлечено к административной ответственности 70 должностных и юридических лиц.

Основными причинами, способствующими возникновению ДТП, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда ж/д переездов, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

Из-за слабо развитой системы связи, отсутствия системы аварийного вызова, недостаточного материально-технического обеспечения учреждений скорой помощи в неудовлетворительном состоянии находится система спасения  и  эвакуации пострадавших с мест ДТП, оказания им своевременной медицинской помощи.

Необходимо обеспечить общественную поддержку мероприятий по повышению безопасности движения, улучшить систему подготовки водителей и обучения населения правилам безопасности поведения на дорогах и улицах.

На территории Касторенского района остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения. Часть автодорог Касторенского района продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

Наличие указанных выше проблем в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта, а также безопасности дорожного движения обусловило необходимость организовать разработку муниципальной программы.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере развития транспортной системы, обеспечения перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения

Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной программы на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития.

Целью муниципальной политики в сфере развития транспорта является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

Целями муниципальной программы  являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

-  повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.

Для достижения поставленных целей необходимо решить  следующие задачи:

- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения, удовлетворение потребностей населения в безопасных и качественных перевозках всеми видами транспорта;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Разработка муниципальной программы обусловлена целесообразностью применения программно-целевого метода для решения указанных задач, так как работа по созданию транспортной системы, обеспечению перевозок пассажиров и безопасности дорожного движения подразумевает применение различных инструментов муниципальной и региональной поддержки, применяемой к разным сферам транспортного комплекса.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Касторенского района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- коэффициент обновления основных фондов;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Значения целевых индикаторов и показателей по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме, входящей в состав настоящей муниципальной программы, приведены в приложении № 1 к программе.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2019-2024 годы в один этап.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Конечными результатами программы станут:

1. Улучшение состояния автомобильных дорог Касторенского района Курской области.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности.

3.Улучшение организации пассажирских перевозок.

4. Обеспечение  перевозки  муниципальных льготников.

5. Удовлетворение потребности населения в безопасных и качественных пассажирских перевозках.

6. Повышение безопасности дорожного движения.

7. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализацию программы предполагается осуществить в течение 6 лет (2019-2024 годы), в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» направлена на обеспечение  благоприятных условий  для развития экономики и социальной сферы Касторенского района.

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» направлена на создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» направлена на уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках реализации мероприятий вышеуказанных подпрограмм.

Решение первой задачи «обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, созданию безопасных условий движения» будет осуществляться в рамках реализации  основных мероприятий подпрограммы1:

1.1 Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (по направлению реализации отдельных мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения);

1.2 Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (по направлению реализации отдельных мероприятий по осуществлению полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения).

Решение второй задачи муниципальной программы «удовлетворение потребностей населения Касторенского района  в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом» будет осуществляться в рамках реализации основных  мероприятия подпрограммы 2:

2.1 Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по другим видам транспорта);

2.2 Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по разработке комплексных схем организации дорожного движения).

Решение третьей задачи муниципальной  программы «сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий» будет осуществляться в рамках реализации основных  мероприятия подпрограммы 3:

3.1 Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей» и т.д.

3.2 Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения.

Раздел 6. Меры правового регулирования муниципальной программы

Реализация мероприятий программы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей и заключение договоров по итогам конкурсов;

- контроль хода реализации мероприятий.

Администрация Касторенского района Курской области с учетом выделяемых исполнителям программы на её реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям программы, механизм   реализации   программы,   состав   исполнителей,   обеспечивает   подготовку   и   предоставление предложений по финансированию мероприятий программы в очередном финансовом году.

Мероприятия программы предусматривается реализовывать на основе муниципальных контрактов, которые заключаются Администрацией Касторенского района Курской области с исполнителем, победившим в конкурсе.

Проведение конкурсов регламентируется  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы»;

2   «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы»;

3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы».

В подпрограмме 1 отражены расходы местного бюджета на строительство, капитальный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В подпрограмме 2 отражены расходы местного бюджета на поддержку автомобильного транспорта,  включая обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Касторенского района для отдельных категорий граждан.

В подпрограмме 3 отражены расходы местного бюджета на организационно-планировочные и инженерные мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов и создание цикла специальных тематических мероприятий по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий.

Раздел 8. Перечень  целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Показателями муниципальной программы являются:

- доля отремонтированных автомобильных дорог;

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- коэффициент обновления основных фондов;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных  дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на  2019-2024 годы» к первому показателю муниципальной программы приняты следующие индикаторы:

1) строительство (реконструкция) автомобильных  дорог общего пользования  местного значения;

2)) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы 1 являются:

1) строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования  местного значения – 7 дорог, протяженностью 6,02575 км;

2) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 280,0 км.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в  муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019 - 2024 годы» ко второму и третьему показателям муниципальной программы приняты следующие индикаторы:

1)  рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- коэффициент обновления основных фондов;

- разработка комплексных схем организации дорожного движения.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в  муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» являются:

1) объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

2) коэффициент обновления основных фондов;

3) разработка комплексных схем организации дорожного движения.

В рамках подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» к четвертому показателю муниципальной программы приняты следующие индикаторы:

- соотношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2019 году к числу погибших в текущем году реализации  подпрограммы;

- число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Раздел 9. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования на 2019-2024 годы по программе за счет средств бюджета Касторенского района Курской области составляет 54 933 730,74 рублей.

Предусматривается финансирование отдельных мероприятий программы из средств областного бюджета при условии их поступления.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы отражено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 11. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

Финансовые риски могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Касторенского района.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий программы.

С целью управления рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

Раздел 12. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка результативности Программы производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области

и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Всего за 2019-2024 гг. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения. | шт./км | 7/6,02575 | 2/3,53275 | 1/0,430 | 1/0,620 | 1/0,298 | 1/0,485 | 1/0,660 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 280,0 | 280,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по другим видам транспорта). | Количество маршрутов, шт. | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». | шт. | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно–транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения | шт. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в

муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы»

| № п/п |  | Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие 1.1. «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (по направлению реализации отдельных мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения)» | Администрация Касторенского района Курской области. | 2019 г. | 2024 г. | Обеспечение технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективное развитие экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, создание безопасных условий движения. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |
| 1.2 |  | Мероприятие 1.2 «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (по направлению реализации отдельных мероприятий по осуществлению полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Касторенского района Курской области. | 2019 г. | 2024 г. | Обеспечение технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективное развитие экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, создание безопасных условий движения. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |
| Подпрограмма 2. «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Мероприятие 2.1 «Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по другим видам транспорта)» | Администрация Касторенского района Курской области. | 2019 г. | 2024 г. | Удовлетворение потребностей населения Касторенского района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 «Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по разработке комплексных схем организации дорожного движения)» |  | Администрация Касторенского района Курской области. | 2019 г. | 2024г. | Удовлетворение потребностей населения Касторенского района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе |
| Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. «Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей»». |  | Администрация Касторенского района Курской области. Управление образования Администрации Касторенского района Курской области. | 2019 г. | 2024 г. | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |
| 3.2 | Мероприятие 3.2 «Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения» |  | Администрация Касторенского района Курской области. Управление образования Администрации Касторенского района Курской области | 2019 г. | 2024 г. | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |

| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы» | Всего: | 54 933 730,74 | 36 783 269,74 | 8 793 948 | 9 356 513 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 54 933 730,74 | 36 783 269,74 | 8 793 948 | 9 356 513 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. | «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы » | Всего: | 51 949 730,74 | 35 199 269,74 | 8 093 948 | 8 656 513 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 51 949 730,74 | 35 199 269,74 | 8 093 948 | 8 656 513 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1. | Мероприятие 1.1. «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (по направлению реализации отдельных мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения)» | Всего: | 49 949 730,74 | 33 199 269,74 | 8 093 948 | 8 656 513 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 49 949 730,74 | 33 199 269,74 | 8 093 948 | 8 656 513 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 | Мероприятие 1.2 «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (по направлению реализации отдельных мероприятий по осуществлению полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего: | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. | «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» | Всего: | 2 984 000 | 1 584 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 2 984 000 | 1 584 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1. | Мероприятие 2.1 «Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по другим видам транспорта)» | Всего: | 2 334 000 | 934 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 2 334 000 | 934 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2. | Мероприятие 2.2 «Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по разработке комплексных схем организации дорожного движения)» | Всего: | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1 | Мероприятие 3.1. «Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей»» | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2 | Мероприятие 3.2 «Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения» | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма 1

«Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы »

Паспорт
муниципальной Подпрограммы 1

«Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы »

| - Наименование муниципальной подпрограммы | - Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы - (далее – подпрограмма 1). |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель - подпрограммы - Муниципальной | Администрация Касторенского района Курской области (отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области; отдел строительства, архитектуры, имущественных и земельных правоотношений Администрации Касторенского района Курской области). |
| - Участники подпрограммы | Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия. |
| - Цели - муниципальной - подпрограммы | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Касторенского района. |
| - Задачи - муниципальной - подпрограммы | Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, созданию безопасных условий дорожного движения. |
| - Целевые показатели - и показатели - результативности муниципальной - подпрограммы | Доля отремонтированных автомобильных дорог. |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2019- 2024 годы. |
| - Объемы и источники - финансирования - муниципальной - подпрограммы по годам - ее реализации | Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств мкстного бюджета и средств федерального, областного бюджетов при условии их поступления. Общий объем финансовых средств из бюджета Касторенского района Курской области подпрограммы 1 составляет 51 949 730,74 рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год - 35 199 269,74 рублей; 2020 год - 8 093 948 рубле; 2021 год - 8 656 513 рублей; 2022 год – 0 рублей; 2023 год - 0 рублей; 2024 год - 0 рублей. |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | За период реализации муниципальной подпрограммы в 2019-2024 годы ожидается: улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Муниципальная подпрограмма 1 подготовлена с учетом роли и места дорожного хозяйства для населения Касторенского района Курской области на 2019- 2024 годы.

Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.

Важнейшей составной частью транспортной системы Касторенского района Курской области являются автомобильные дороги. Существуют определенные проблемы в их состоянии и содержании. К ним следует отнести отсутствие подъездных дорог до населенных пунктов. В настоящее время очевиден разрыв между темпами роста автомобилизации и развитием дорожной сети, соответствующей современным требованиям. Из-за возросшей интенсивности и  значительного увеличения нагрузок на дорожное покрытие возникла необходимость строительства (реконструкции) подъездных дорог к населенным пунктам,  не имеющим подъезда с твердым покрытием ни в одном из направлений, необходимость капитального ремонта (реконструкции) дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети.

На основании указанных выше проблем в сфере дорожного хозяйства, необходимо организовать разработку муниципальной подпрограммы 1.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере развития сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области

Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной подпрограммы 1 на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития.

Целью муниципальной политики в сфере развития транспорта является создание условий для удовлетворения потребностей населения в автомобильных дорогах с твердым покрытием.

Целями муниципальной подпрограммы  1 являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

-  повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.

Для достижения поставленных целей необходимо решить  следующие задачи:

- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения.

Разработка муниципальной подпрограммы 1 обусловлена целесообразностью применения программно-целевого метода для решения указанных задач, так как работа по созданию транспортной системы подразумевает применение различных инструментов муниципальной и региональной поддержки, применяемой к разным сферам транспортного комплекса.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной подпрограммы 1 можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Касторенского района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

Значения целевых индикаторов и показателей по муниципальной подпрограмме 1 приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Реализация муниципальной подпрограммы 1 рассчитана на 2019-2024 годы в один этап.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы 1

Конечными результатами подпрограммы 1 станут:

1. Улучшение состояния автомобильных дорог Касторенского района Курской области.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности.

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 1

Реализацию подпрограммы 1 предполагается осуществить в течение 6 лет (2019-2024 годы), в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 1

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» направлена на обеспечение  благоприятных условий  для развития экономики и социальной сферы Касторенского района.

Решение задачи «обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, созданию безопасных условий движения» будет осуществляться в рамках реализации  основных мероприятий подпрограммы1:

1.1 Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (по направлению реализации отдельных мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения);

1.2 Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (по направлению реализации отдельных мероприятий по осуществлению полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел 6. Меры правового регулирования муниципальной подпрограммы 1

Реализация мероприятий подпрограммы 1 предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- подпрограммных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации подпрограммных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей и заключение договоров по итогам конкурсов;

- контроль хода реализации мероприятий.

Администрация Касторенского района Курской области с учетом выделяемых исполнителям подпрограммы 1 на её реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 1, механизм   реализации   данной подпрограммы,   состав   исполнителей,   обеспечивает   подготовку   и   предоставление предложений по финансированию мероприятий подпрограммы 1в очередном финансовом году.

Мероприятия подпрограммы 1 предусматривается реализовывать на основе муниципальных контрактов, которые заключаются Администрацией Касторенского района Курской области с исполнителем, победившим в конкурсе.

Проведение конкурсов регламентируется  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел 7. Перечень  целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы 1

Показателями муниципальной подпрограммы 1 являются: доля отремонтированных автомобильных дорог;

В рамках подпрограммы 1 к первому показателю приняты следующие индикаторы:

1) строительство (реконструкция) автомобильных  дорог общего пользования  местного значения;

2)) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы 1 являются:

1) строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования  местного значения – 7 дорог, протяженностью 6,02575 км;

2) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 280,0 км.

Раздел 8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 1 и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме 1.

Раздел 9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 1

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 1 отражено в приложении № 3 к муниципальной подпрограмме 1.

Раздел 10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации муниципальной подпрограммы 1

Реализация муниципальной подпрограммы 1 сопряжена с рядом финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы 1, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

Финансовые риски могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджета Касторенского района.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий подпрограммы 1.

С целью управления рисками в ходе реализации подпрограммы 1 будет проводиться работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы 1).

Раздел 12. Оценка эффективности

муниципальной подпрограммы 1

Оценка результативности подпрограммы 1 производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

|  | Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 1

«Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области

на 2019-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Всего за 2019-2024 гг. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения. | шт./км | 7/6,02575 | 2/3,53275 | 1/0,430 | 1/0,620 | 1/0,298 | 1/0,485 | 1/0,660 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 280,0 | 280,0 |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1

«Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования

«Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы»

| № п/п | Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (по направлению реализации отдельных мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения)» | Администрация Касторенского района Курской области. | 2019 г. | 2024 г. | Обеспечение технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективное развитие экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, создание безопасных условий движения. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (по направлению реализации отдельных мероприятий по осуществлению полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Касторенского района Курской области. | 2019 г. | 2024 г. | Обеспечение технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективное развитие экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, создание безопасных условий движения. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |

|  | Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |

| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. | «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы » | Всего: | 51 949 730,74 | 35 199 269,74 | 8 093 948 | 8 656 513 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 51 949 730,74 | 35 199 269,74 | 8 093 948 | 8 656 513 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1. | Мероприятие 1.1. «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (по направлению реализации отдельных мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения)» | Всего: | 49 949 730,74 | 33 199 269,74 | 8 093 948 | 8 656 513 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 49 949 730,74 | 33 199 269,74 | 8 093 948 | 8 656 513 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 | Мероприятие 1.2 «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (по направлению реализации отдельных мероприятий по осуществлению полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего: | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма 2

«Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы »

Паспорт
муниципальной Подпрограммы 2

«Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы »

| - Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» - (далее – подпрограмма 2). |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель - подпрограммы - Муниципальной | Администрация Касторенского района Курской области (отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области). |
| - Участники подпрограммы | Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия. |
| - Цели - муниципальной - подпрограммы | 1. Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Касторенского района. 2. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. |
| - Задачи - муниципальной - подпрограммы | Удовлетворение потребностей населения Касторенского района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. |
| - Целевые показатели - и показатели - результативности муниципальной - подпрограммы | Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования. Коэффициент обновления основных фондов. |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2019- 2024 годы. |
| - Объемы и источники - финансирования - муниципальной - подпрограммы по годам - ее реализации | Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета и средств федерального, областного бюджетов при условии их поступления. На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить из бюджета Касторенского района Курской области 2 984 000 рублей. Общий объем финансовых средств по годам: 2019 год – 1 584 000 рублей; 2020 год – 700 000 рублей; 2021 год – 700 000 рублей; 2022 год –0 рублей; 2023 год –0 рублей; 2024 год –0. Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной подпрограммы 1. |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | За период реализации муниципальной подпрограммы 1 в 2019-2024 годы ожидается: 1.Улучшение организации пассажирских перевозок; 2. Обеспечение перевозки муниципальных льготников. 3. Удовлетворение потребности жителей в безопасных и качественных пассажирских перевозках. |

Раздел 1. Характеристика  текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы 2

Муниципальная подпрограмма 2 подготовлена с учетом роли и места пассажирских перевозок для населения Касторенского района Курской области на 2019 2024 годы.

Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития Касторенского района.

Перевозку пассажиров в Касторенском районе Курской области выполняет автомобильный транспорт.

В настоящее время перевозку пассажиров по автобусным маршрутам в Касторенском районе Курской области осуществляет ИП Шматова С.А.

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Касторенского района зарегистрировано 8 маршрутов. Перевозки льготных категорий граждан организованы по 8 маршрутам регулярных перевозок.

В целом функционирующая на территории Касторенского района транспортная система обеспечивает потребности хозяйствующих субъектов и населения в транспортных услугах.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере обеспечения перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области

Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной подпрограммы 2 на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития.

Целью муниципальной политики в сфере развития транспорта является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

Целями муниципальной подпрограммы  2 являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить  следующие задачи: удовлетворение потребностей населения Касторенского района в безопасных и качественных перевозках всеми видами транспорта;

Разработка муниципальной подпрограммы 2. обусловлена целесообразностью применения подпрограммно-целевого метода для решения указанных задач, так как работа по обеспечению перевозок пассажиров подразумевает применение различных инструментов муниципальной и региональной поддержки, применяемой к разным сферам транспортного комплекса.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной подпрограммы 2 можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- коэффициент обновления основных фондов;

Значения целевых индикаторов и показателей по муниципальной подпрограмме 2. приведены в приложении № 1 к подпрограмме 2.

Реализация муниципальной подпрограммы 2 рассчитана на 2019-2024 годы в один этап.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы 2

Конечными результатами подпрограммы 2 станут:

1.Улучшение организации пассажирских перевозок.

2. Обеспечение  перевозки  муниципальных льготников.

3. Удовлетворение потребности населения в безопасных и качественных пассажирских перевозках.

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2

Реализацию подпрограммы 2 предполагается осуществить в течение 6 лет (2019-2024 годы), в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 2.

Решение задачи муниципальной подпрограммы 2. «удовлетворение потребностей населения Касторенского района  в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом» будет осуществляться в рамках реализации основных  мероприятия:

2.1 Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по другим видам транспорта);

2.2 Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по разработке комплексных схем организации дорожного движения).

Раздел 6. Меры правового регулирования муниципальной подпрограммы 2

Реализация мероприятий подпрограммы 2 предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- подпрограммных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации подпрограммных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей и заключение договоров по итогам конкурсов;

- контроль хода реализации мероприятий.

Администрация Касторенского района Курской области с учетом выделяемых исполнителям подпрограммы 2 на её реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 2, механизм   реализации   подпрограммы 2,   состав   исполнителей,   обеспечивает   подготовку   и   предоставление предложений по финансированию мероприятий подпрограммы 2 в очередном финансовом году.

Мероприятия подпрограммы 2 предусматривается реализовывать на основе муниципальных контрактов, которые заключаются Администрацией Касторенского района Курской области с исполнителем, победившим в конкурсе.

Проведение конкурсов регламентируется  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел 7. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 2 и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме 2.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 2

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 2 отражено в приложении № 3 к муниципальной подпрограмме 2.

Раздел 9. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации муниципальной подпрограммы 2

Реализация муниципальной подпрограммы 2 сопряжена с рядом финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы 2, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

Финансовые риски могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджета Касторенского района.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий подпрограммы 2.

С целью управления рисками в ходе реализации подпрограммы 2. будет проводиться работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2., выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы 2.).

Раздел 10. Оценка эффективности

муниципальной подпрограммы 2

Оценка результативности подпрограммы 2 производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

|  | Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме 2. «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 2

«Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район»

Курской области на 2019-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Всего за 2019-2024 гг. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по другим видам транспорта). | Количество маршрутов, шт. | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 2 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2

«Развитие пассажирских перевозок в

муниципальном образовании «Касторенский район»

Курской области на 2019-2024 годы»

| № п/п |  | Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Мероприятие 2.1 «Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по другим видам транспорта)» | Администрация Касторенского района Курской области. | 2019 г. | 2024 г. | Удовлетворение потребностей населения Касторенского района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 «Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по разработке комплексных схем организации дорожного движения)» |  | Администрация Касторенского района Курской области. | 2019 г. | 2024г. | Удовлетворение потребностей населения Касторенского района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе |

|  | Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме 2 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |

| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2. | «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» | Всего: | 2 984 000 | 1 584 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 2 984 000 | 1 584 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1. | Мероприятие 2.1 «Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по другим видам транспорта)» | Всего: | 2 334 000 | 934 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 2 334 000 | 934 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2. | Мероприятие 2.2 «Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по разработке комплексных схем организации дорожного движения)» | Всего: | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма 3

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы »

Паспорт
муниципальной Подпрограммы 3

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы »

| - Наименование муниципальной подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» - (далее – подпрограмма 3). |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель - подпрограммы - Муниципальной | Администрация Касторенского района Курской области (отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области). |
| - Участники подпрограммы | Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия. |
| - Цели - муниципальной - подпрограммы | Повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования. |
| - Задачи - муниципальной - подпрограммы | Обеспечение безопасности населения Касторенского района. - Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |
| - Целевые показатели - и показатели - результативности муниципальной - подпрограммы | Обеспечение безопасности населения Касторенского района. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Повышение безопасности дорожного движения. |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2019- 2024 годы. |
| - Объемы и источники - финансирования - муниципальной - подпрограммы по годам - ее реализации | Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета и средств федерального, областного бюджетов при условии их поступления. На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить из бюджета Касторенского района Курской области 0 рублей. Общий объем финансовых средств по годам: 2019 год – 0 рублей; 2020 год –0 рублей; 2021 год – 0 рублей; 2022 год – 0 рублей; 2023 год – 0 рублей; 2024 год – 0 рублей. Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной подпрограммы. |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | За период реализации муниципальной подпрограммы 3 в 2019-2024 годы ожидается: - повышение безопасности дорожного движения; - повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения.

Проблема аварийности на автотранспорте в Касторенском районе Курской области приобрела особую остроту в последнее время в связи с недостаточной    эффективностью   функционирования   системы    обеспечения   безопасности    дорожного    движения,   крайне   низкой дисциплиной участников дорожного движения, несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения.

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.

На автодорогах Касторенского района Курской области в 2018 году зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 человека, и получили ранения различной степени тяжести 10 человек.

По вине водителей, находящихся в состоянии опьянения зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий. С участием детей на территории Касторенского района ДТП не зарегистрировано.

За 2018 год сотрудниками отделения ОГИБДД Отд МВД  России по Касторенскому району Курской области выявлено 1 960 нарушений ПДД, в том числе 80 фактов управления ТС водителями в состоянии опьянения и 11 фактов отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 142 нарушений правил проезда ж/д переездов, 172 случая технической неисправности транспортных средств, 198 нарушений по тонировке транспортного средства, 74 случая перевозки детей без  специального фиксирующего устройства, 255 нарушений ПДД пешеходами, 95 нарушений ПДД не пристегнут ремень безопасности, 26 нарушений ПДД выезд на полосу встречного движения, 72 нарушений ПДД остановки и стоянки, 9 случаев управления транспортным средством лишенными водительского удостоверения, привлечено к административной ответственности 70 должностных и юридических лиц.

Основными причинами, способствующими возникновению ДТП, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда ж/д переездов, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

Из-за слабо развитой системы связи, отсутствия системы аварийного вызова, недостаточного материально-технического обеспечения учреждений скорой помощи в неудовлетворительном состоянии находится система спасения  и  эвакуации пострадавших с мест ДТП, оказания им своевременной медицинской помощи.

Необходимо обеспечить общественную поддержку мероприятий по повышению безопасности движения, улучшить систему подготовки водителей и обучения населения правилам безопасности поведения на дорогах и улицах.

На территории Касторенского района остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения. Часть автодорог Касторенского района продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере повышения безопасности дорожного движения

Целью муниципальной политики в сфере повышения безопасности дорожного движения является повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования местного значения.  Это позволит Касторенскому району Курской области приблизиться  к  более  высокому уровню безопасности дорожного движения за счет снижения показателей дорожно-транспортной аварийности и, тем самым, уменьшения социальной остроты проблемы.

- Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

- Ожидаемым общественно значимым результатом реализации подпрограммы 3 послужит снижение количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а также решение ряда социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения и овладения ими навыков безопасного поведения на дорогах.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3

Конечные результаты подпрограммы 3 выражаются в следующих основных показателях:

1. Повышение безопасности дорожного движения;

2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

3. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы 3

Реализацию подпрограммы 3 предполагается осуществить в течение 6 лет (2019-2024 годы) в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

Основные мероприятия подпрограммы 3:

3.1 «Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей» и т.д.

3.2 «Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения» направлены на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Раздел 6. Меры правового регулирования подпрограммы 3

Внесение изменений и дополнений в Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 производится  по мере необходимости, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы 3 финансовых средств.

Раздел 7. Перечень  целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 3 и их значениях приведены в приложении № 1 данной подпрограммы.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Ресурсное обеспечение реализации всех мероприятий подпрограммы 3 приведено в приложении № 3 данной подпрограммы.

Раздел 9. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы 3

Невыполнение (выполнение не в полном объеме) целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3 может быть обусловлено следующими рисками:

В связи тем, что в стране наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий, возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в Касторенском районе Курской области.

В условиях постоянного роста автомобилизации увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения на дорогах Касторенского района, что оказало негативное влияние на рост аварийности.

В связи с ростом автомобильного парка возможен пропорциональный рост количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Численность автопарка Касторенского района ежегодно увеличивается. Вместе с тем, количественный рост парка автотранспортных средств не сопровождается пока его столь существенными качественными изменениями. Высокий износ автомобилей является одной из причин аварийности и неадекватно высоких транспортных издержек. Наряду со «стареющим» подвижным составом в дорожном движении все больше появляется новых автомобилей с высокими динамическими и тормозными характеристиками (главным образом иностранного производства). В транспортном потоке увеличивается неравномерность движения, что приводит к увеличению количества ДТП, связанных с обгоном, маневрированием, резким торможением и т.д.

Массовое включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков в последние годы также привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения.

В связи с тем, что:

- рост количества дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации;

- увеличение численности автомобильного парка Касторенского района;

- неравномерность движения транспортных потоков

являются объективными факторами, которые влияют на статистику аварийности в Касторенском районе Курской области и не имеют прямых рычагов регулирования, подпрограммой 3 не предусмотрены меры управления факторами риска.

Раздел 10. Оценка эффективности подпрограммы 3.

Оценка результативности подпрограммы 3 производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

|  | Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 3

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район»

Курской области на 2019-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Всего за 2019-2024 гг. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». | шт. | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно–транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения | шт. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 3

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы»

| № п/п |  | Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. «Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей»». |  | Администрация Касторенского района Курской области. Управление образования Администрации Касторенского района Курской области. | 2019 г. | 2024 г. | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |
| 3.2 | Мероприятие 3.2 «Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения» |  | Администрация Касторенского района Курской области. Управление образования Администрации Касторенского района Курской области | 2019 г. | 2024 г. | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |

|  | Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |

| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 3. | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2019-2024 годы» | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1 | Мероприятие 3.1. «Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей»» | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2 | Мероприятие 3.2 «Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения» | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |