АДМИНИСТРАЦИЯ

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    12.02.2021 г.  №  62 - р

Об  организации и проведении

мероприятий в период весеннего

половодья на территории

Касторенского района в 2021 году

В целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории Касторенского района Курской области в 2020 году:

1.Создать оперативный штаб по контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории Касторенского района.

2.Утвердить прилагаемые:

состав оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории Касторенского района;

план подготовки к проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Касторенского района.

3.Рекомендовать руководителям учреждений и организаций  Касторенского района разработать планы мероприятий по обеспечению  безаварийного пропуска паводковых вод в 2021 году.

4.Предложить главам муниципальных образований Касторенского района Курской области:

принять соответствующие муниципальные правовые акты, которыми утвердить планы подготовки к проведению безаварийного пропуска паводковых вод в 2020 году на территории муниципальных образований Касторенского района;

в срок до 1 марта 2021 года провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администраций муниципальных образований Касторенского района с рассмотрением вопросов безаварийного пропуска паводковых вод.

до 26 февраля 2021 года в рамках проведения штабной тренировки по теме «Действия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Касторенского района Курской области по координации действий органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» провести смотры готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем;

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя Главы Администрации Касторенского района  Н.А. Барабанщикова.

6.Распоряжение вступает в силу  со дня его подписания.

Глава   Администрации

Касторенского  района                                                                       А.А.Белокопытов

Приложение

Утверждено

Распоряжением Администрации

Касторенского района

от  12.02.2021г. №  62

С О С Т А В

оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод и выработке превентивных мероприятий на территории Касторенского района

1.Барабанщиков Н.А. - заместитель Главы  Администрации Касторенского       района   (руководитель  штаба);

2.Сулеин Н.В.-  начальник  отдела по делам  ГО и ЧС  Администрации Касторенского     района;

3.Осипов В.А.- начальник отдела   промышленности, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского  района;

4.Будков А.Р. – И.о. начальника местного  пожара спасательного гарнизона Касторенского   района   (по согласованию).

Приложение

Утверждено

Распоряжением Администрации

Касторенского района

От 12.02.2021 .  №62-р

П Л А Н

мероприятий  по безаварийному пропуску паводковых вод

на территории Касторенского района в 2021 году

| № пп | Проводимые мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и принять нормативный правовой акт (распоряжение) Администрации Касторенского района по организации и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории района | до 12.02.2021г. | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации Касторенского района |  |
| 2. | Провести заседание КЧС и ОПБ Администрации Касторенского района, на котором заслушать должностных лиц и руководителей объектов экономики о готовности и пропуску паводковых вод | Февраль-март | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Касторенского района |  |
| 3. | Уточнение и корректировка базы данных паспорта территорий района и сельских поселений по рискам подтопления | до 15.02.2021г. | Главы МО совместно с начальником МКУ «ЕДДС Касторенского района» |  |
| 4. | Личному составу ЕДДС района через ЦУКС ГУ МЧС России своевременно представлять информацию о погодных условиях на территории района, состоянии ледовой и паводковой обстановки в КЧС и ОПБ Администрации района, Главе района. | Постоянно | Личный состав ЕДДС района, отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации Касторенского района |  |
| 5. | Создание необходимых резервов материальных ресурсов, сил и средств ТП РСЧС Касторенского района для предупреждения и ликвидации аварий на ГТС и других ЧС, вызванных паводком. | до 01.03.2021г. | АО «Касторенский ДЭП», отдела по вопросам строительства, архитектуры имущественных отношений, ЖКХ, Администрации района |  |
| 6. | Выполнить работы по очистке водопропускных труб и подмостового пространства, в период паводка установить круглосуточное наблюдение | до 05.03.2021г. | АО «Касторенский ДЭП» |  |
| 7. | Принять соответствующие нормативно-правовые акты в муниципальных образованиях по пропуску паводковых вод | до 15.02.2021г. | Глава МО Касторенского района |  |
| 8. | Предусмотреть, согласовав с ПО "Касторенское" и индивидуальными предпринимателями, заблаговременный подвоз продуктов питания в отдаленные населенные пункты | до начала паводка | Отдел по делам ГО и ЧС района |  |
| 9. | Организовать создание запасов медицинских средств в ФАПах сельских поселений | до начала паводка | Главный врач ОБУЗ «Касторенская ЦРБ» |  |
| 10. | Организовать контроль технического состояния ГТС, прудов, накопителей сточных вод | в период паводка | Отдел по вопросам архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений, отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации района, владельцы и арендаторы водных объектов, отдел по делам ГО и ЧС Администрации района, Главы МО района |  |
| 11. | Организовать (обеспечить) снижение уровня воды до безопасных отметок на ГТС, прудах при выявлении неудовлетворительного их состояния | в период паводка | Отдел по вопросам архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений, отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации района, владельцы и арендаторы водных объектов, отдел по делам ГО и ЧС Администрации района, Главы МО района |  |
| 12. | Руководителям, в собственности которых находятся ГТС, провести необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых вод, организовать круглосуточное наблюдение за ГТС | с 15.02.2021г. до конца паводка | Отдел по вопросам архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений, отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации района, владельцы и арендаторы водных объектов, отдел по делам ГО и ЧС Администрации района, Главы МО района |  |
| 13. | Усилить контроль санитарного состояния скотомогильников, организовать проведение инженерно-технических мероприятий на скотомогильниках по защите от возможного затопления их водами весеннего половодья | до завершения паводка | Руководитель ОБУ "СББЖ по Касторенскому району», |  |
| 14. | В период прохождения паводковых вод обеспечить ежедневное обследование подстанций, участков ЛЭП, газопроводов, ГРП, линий связи, водозаборов и автодорог | период паводка | Руководители ГО РЭС, службы газа, дорожных организаций, ООО УК «Заказчик Касторное» |  |
| 15. | Проведение общешкольных родительских собраний по вопросу поведения учащихся в период прохождения паводка | до начала паводка | РОО, директора ОУ |  |
| 16. | Ежедневный контроль движения школьных автобусов в период половодья | период паводка | РОО, директора ОУ, ЕДДС района |  |
| 17. | Создание мобильной группы по оказанию необходимой помощи одиноким и одиноко проживающим гражданам в период половодья | период паводка | Отдел социальной защиты населения, Главы МО |  |
| 18. | Приведение в порядок дренажных систем и средств водоотлива | до начала паводка | Отдел по вопросам архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений, отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации района, владельцы и арендаторы водных объектов, отдел по делам ГО и ЧС Администрации района, Главы МО района |  |