

### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

### **КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 08.05.2024г. № 236 .

пос. Касторное

|  |  |
| --- | --- |
| **О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2024-2025г.г.** |  |

В целях выполнения Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025г.г. Администрация Касторенского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 1.Создать районный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 г.г. и утвердить его прилагаемый состав (Приложение №1.).
2. 2.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 г.г. (Приложение №2).
3. 3.Установить срок окончания всего комплекса мероприятий по подготовке объектов жилого фонда, соцкультбыта и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2024-2025 г.г. - 1 сентября 2024 г.
4. 4.Установить срок окончания всего комплекса мероприятий по подготовке объектов - энергоснабжающих предприятий (ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», КаРЭС, АО «Газпром газораспределение Курск» в пос. Кшенский) к осенне-зимнему периоду 2024-2025 г.г. до 1 сентября 2024 года.

5.Предложить руководителям: руководителю ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», руководителю Касторенского РЭС филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго», начальнику АО "Газпром газораспределение Курск" в п.Кшенский Касторенская газовая служба, ООО УК «Заказчик Касторное», ООО УК «Заказчик» п.Новокасторное, МУП «ЖКХ п. Олымский», ИП Тубольцев С.И., ООО «Терра», управлению образования Администрации Касторенского района, отделу по делам культуры, молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Касторенского района, ОБУЗ «Касторенская ЦРБ» принять необходимые меры по созданию условий для устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства района и бесперебойному обеспечению населения тепловой и электрической энергией, газом, твердым топливом и пассажирскими перевозками.

6.Предложить главам городских и сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений, районному штабу по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду принять все исчерпывающие меры для обеспечения предприятий, организаций, учреждений и населения всеми видами топлива в объеме 70% от общей потребности в срок до 10 сентября 2024 года.

1. 7.Предложить главам поселений и руководителям предприятий обеспечить своевременное оформление паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025г.г. в срок до 10 сентября 2024 года.
2. 8.Начальнику финансово — экономического управления Администрации Касторенского района направлять строго по целевому назначению средства районного бюджета, предусмотренные на финансирование мероприятий по подготовке к осеннее - зимнему периоду 2024-2025г.г.
3. 9.Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций всех форм собственности предусмотреть в 2024 году средства на 100% оплату текущих платежей за получаемые топливно-энергетические ресурсы и на обеспечение расчетов по долгам прошлых лет.
4. 10.Руководителям предприятий, организаций, учреждений и главам городских и сельских поселений предоставлять информацию о ходе выполнения намеченных мероприятий по выполнению данного постановления в районный штаб по подготовке ЖКХ к работе в осеннее - зимний период 2024-2025г.г. ежемесячно, начиная с 15 мая текущего года.
5. 11.Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности усилить контроль за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осеннее - зимний период 2024-2025г.г.
6. 12.Предупредить глав городских и сельских поселений, руководителей предприятий всех форм собственности о персональной ответственности за срыв сроков подготовки объектов жилищно-коммунального и социально - культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2024-2025г.г.
7. 13.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. И.о. Главы Администрации

Касторенского района В.А.Осипов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к Постановлению Администрации Касторенского района Курской области от 08.05.2024г. № 236 .  |

**Состав**

районного штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2024-2025г.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осипов В.А. | - | Заместитель Главы Администрации Касторенского района Курской области, председатель штаба; |
| 2. | Хлынина Ю.А. | - | Начальник отдела промышленности, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области, заместитель председателя штаба; |
|  |  |  |  |
| 3. | Цыбанова Ю.Т. | - | Заместитель Главы Администрации Касторенского района по социальной политике; |
| 4. | Сапрыкина О.М. | - | Начальник финансово-экономического управления Администрации Касторенского района Курской области; |
| 5. | Сулеин Н.В. |  - | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Касторенского района Курской области; |
| 6. | Циценко В.В. | - | Начальник отдела строительства, архитектуры, имущественных и земельных правоотношений, главный архитектор Администрации Касторенского района |
| 7. | Богословская О.М. | - | И.о.Начальника управления образования Администрации Касторенского района |
| 8. | Жогов В.П. | - | Начальник отдела по делам культуры, молодёжи, физкультуры и спорта Администрации Касторенского района |
| 9. | Виниченко Д.Л. | - | Руководитель Касторенского РЭС (по согласованию); |
| 10. | Виниченко С.Л. | - | Глава п. Касторное (по согласованию); |
|  |  |  |  |
| 11. | Кочегарова Л.В. | - | Глава п. Олымский (по согласованию); |
| 12. |  | - | Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора за ГТС по Курской области (по согласованию). |
| 13. | Галкин А.А. | - | Начальник АО "Газпром газораспределение Курск" в п. Кшенский Касторенская  газовая служба |
| 14. | Сухоруков Н.В. | -  | Мастер участка п.Касторное ГУПКО  «Курскоблжилкомхоз» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к Постановлению АдминистрацииКасторенского района Курской области от 08.05.2024г. № 236  |

 **ПЛАН**

мероприятий по подготовке к работе в осеннее - зимний период

2024-2025г.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | Обеспечение выполнения программы текущего ремонта объектов ЖКХ, МКД Касторенского района Курской области на 2024 год | Органы местного самоуправления, руководители: ООО УК «Служба Заказчика» п. Касторное, ООО УК «Заказчик» п.Новокасторное, МУП «ЖКХ п.Олымский» | до 20 августа 2024г. |
| 2. | Принятие необходимых мер, обеспечивающих ежемесячную оплату организациями текущего потребления топливно - энергетических ресурсов и коммунальных услуг | Органы местного самоуправления, руководители организаций | постоянно |
| 3. | Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных для оплаты топливно - энергетических ресурсов | Финансово- экономическоеуправление Администрации Касторенского района Курской области совместно с органами местного самоуправления | постоянно |
| 4. | Обеспечение закупки топлива в объеме не менее 70% от сезонной потребности  | Органы местного самоуправления, руководители предприятий и организаций и учреждений | до 1 сентября 2024г. |
| 5. | Обеспечение проведения комиссионных проверок жилищного фонда, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального назначения с целью определения конкретных объемов работ по подготовке к зиме | Администрация Касторенского района Курской области совместно с органами местного самоуправления, ООО УК «Служба Заказчика» п. Касторное, ООО УК «Заказчик» п.Новокасторное, МУП «ЖКХ п.Олымский» | до 15 мая 2024г. |
| 6. | Разработка и утверждение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования объектов социально-культурной сферы, жилищного фонда, внешнего благоустройства и жилищно-коммунального назначения, с последующим предоставлением их в структурные подразделения Администрации Курской области. | Администрация Касторенского района Курской области совместно с органами местного самоуправления, ООО УК «Служба Заказчика» п. Касторное, ООО УК «Заказчик» п.Новокасторное, МУП «ЖКХ п.Олымский» | до 22 мая 2024г. |
| 7. | Осуществление с участием надзорных и контрольных органов проверки готовности к предстоящему отопительному сезону энергоснабжающих организаций, включая энергетические объекты ЖКХ, котельные. | Администрация Касторенского района Курской области совместно с органами местного самоуправления, Ростехнадзором (по согласованию) | до 15 сентября 2024г. |
| 8. | Обеспечение проведения пробного пуска источников теплоснабжения жилищно-социальной сферы | Администрация Касторенского района Курской области совместно с органами местного самоуправления, ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» | до 15 сентября 2024г. |
| 9. | Принятие мер по укомплектованию объектов ЖКХ квалифицированным персоналом и организация его обучения | Органы местного самоуправления совместно с руководителями предприятий, организаций и учреждений | до 1 сентября 2024г. |
| 10. | Проработка с руководителями предприятий и организаций, расположенными на территории района вопросов принятия необходимых мер по созданию условий для их устойчивой работы, бесперебойному обеспечению населения всеми видами топлива и услуг в соответствии с нормативами | Администрация Касторенского района Курской области совместно с органами местного самоуправления | до 1 июля 2024г. |
| 11. | Содействие в формировании обязательного резерва материально-технических ресурсов на объектах тепло-, энерго-, водоснабжения для оперативного устранения неисправностей и аварий | Администрация Касторенского района Курской области совместно с органами местного самоуправления | до 10 сентября 2024г. |
| 12. | Обеспечение взаимодействия соответствующих диспетчерскихслужб с единой дежурной диспетчерской службой ГО и ЧС и Министерством ЖКХ и ТЭК Курской области | Администрация Касторенского района Курской области | постоянно |
| 13. | Предоставление в Министерство ЖКХ и ТЭК Курской области информации о ходе выполнения комплекса намеченных мероприятий | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района | ежемесячно до 20 числа |