|  | Утверждена Постановлением Администрации Касторенского района Курской области от 03.07.2019 г. № 353 (в редакции Постановления от 29.12.2023 г. № 732) в редакции Постановления Администрации Касторенского района Курской области от № |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров

в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2023-2028 годы»

- Паспорт

- муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2023-2028 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2023-2028 годы» - (далее – программа). |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель - программы - Муниципальной | Администрация Касторенского района Курской области (отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области; отдел строительства, архитектуры, имущественных и земельных правоотношений Администрации Касторенского района Курской области). |
| - Участники программы | Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия. |
| - Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» (далее – подпрограмма 1); 2. Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» (далее – подпрограмма 2); 3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» (далее – подпрограмма 3). |
| - Цели - муниципальной - программы | 1.Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Касторенского района. 2. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. 3. Повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования. |
| - Задачи - муниципальной - программы | - Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, созданию безопасных условий дорожного движения. - Удовлетворение потребностей населения Касторенского района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. - 3. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |
| - Целевые показатели - и показатели - результативности муниципальной - программы | - Доля отремонтированных автомобильных дорог. - Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования. - Коэффициент обновления основных фондов. 4. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023- 2028 годы. |
| - Объемы и источники - финансирования - муниципальной - программы по годам - ее реализации в разрезе - подпрограмм | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета и средств федерального, областного бюджетов при условии их поступления. Общий объем финансовых средств из бюджета Касторенского района Курской области на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 128 486 089,44 рублей. Общий объем финансовых средств по годам: 2023 год –22 216 090,89 рублей; 2024 год – 17 871 264,55 рублей; 2025 год – 49 573 986,00 рублей; 2026 год – 17 389 562,00 рублей; 2027 год – 21 435 186,00 рублей; 2028 год – 0 рублей. Общий объем финансовых средств из бюджета Касторенского района Курской области подпрограммы 1 составляет 108 975 469,34 рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год - 18 887 323,89 рублей; 2024 год - 14 317 454,45 рублей; 2025 год – 45 975 719,00 рублей; 2026 год - 12 874 674,00 рублей; 2027 год - 16 920 298,00 рублей; 2028 год - 0 рублей. На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить из бюджета Касторенского района Курской области 19 418 177,00 рублей. Общий объем финансовых средств по годам: 2023 год – 3 268 767,0 рублей; 2024 год – 3 521 367,00 рублей; 2025 год –3 598 267,00 рублей; 2026 год – 4 514 888,00 рублей; 2027 год – 4 514 888,00 рублей; 2028 год – 0 рублей . На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить из бюджета Касторенского района Курской области 92443,10 рублей. Общий объем финансовых средств по годам: 2023 год –60 000,0 рублей; 2024 год – 32 443,10 рублей; 2025 год – 0 рублей; 2026 год – 0 рублей; 2027 год – 0 рублей; 2028 год – 0 рублей; Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы. |
| - Ожидаемые результаты реализации программы | За период реализации муниципальной программы в 2023-2028 годы ожидается: 1. Улучшение состояния районных автомобильных дорог; 2.Улучшение организации пассажирских перевозок; 3. Обеспечение перевозки муниципальных льготников. 4. Удовлетворение потребности жителей в безопасных и качественных пассажирских перевозках; 5. Повышение безопасности дорожного движения; 6. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |

Раздел 1. Характеристика  текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа подготовлена с учетом роли и места транспорта для населения Касторенского района Курской области на 2023- 2028 годы.

Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития Касторенского района.

Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.

Важнейшей составной частью транспортной системы Касторенского района Курской области являются автомобильные дороги. Существуют определенные проблемы в их состоянии и содержании. К ним следует отнести отсутствие подъездных дорог до населенных пунктов. В настоящее время очевиден разрыв между темпами роста автомобилизации и развитием дорожной сети, соответствующей современным требованиям. Из-за возросшей интенсивности и  значительного увеличения нагрузок на дорожное покрытие возникла необходимость строительства (реконструкции) подъездных дорог к населенным пунктам,  не имеющим подъезда с твердым покрытием ни в одном из направлений, необходимость капитального ремонта (реконструкции) дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети.

Перевозку пассажиров в Касторенском районе Курской области выполняет автомобильный транспорт.

В настоящее время перевозку пассажиров по автобусным маршрутам в Касторенском районе Курской области осуществляет ИП Тубольцев Сергей Иванович.

По состоянию на 1 января 2025 года на территории Касторенского района зарегистрировано 9 маршрутов.

В целом функционирующая на территории Касторенского района транспортная система обеспечивает потребности хозяйствующих субъектов и населения в транспортных услугах.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее время в связи с недостаточной    эффективностью   функционирования   системы    обеспечения   безопасности    дорожного    движения,   крайне   низкой дисциплиной участников дорожного движения, несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения.

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.

На автодорогах Касторенского района Курской области в 2024 году зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 человека, и получили ранения различной степени тяжести 14 человек.

По вине водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения  зарегистрировано 2 дорожно-транспортное происшествие. С участием детей на территории Касторенского района зарегистрировано 2 ДТП.

За 2024 год сотрудниками отделения ОГИБДД Отд МВД  России по Касторенскому району Курской области выявлено 451 нарушение ПДД, 4 нарушения правил проезда ж/д переездов, 8 случаев перевозки детей без  специального фиксирующего устройства, 44 нарушения ПДД пешеходами, 5 нарушений ПДД выезд на полосу встречного движения, 44 нарушения управления ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС, 30 нарушений правил применения ремней безопасности или мотошлемов, 9 случаев управления транспортным средством лишенными водительского удостоверения, 65 нарушений управления ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения+Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 21 нарушение управлением ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды), 51 нарушение управлением ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Основными причинами, способствующими возникновению ДТП, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда ж/д переездов, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

Из-за слабо развитой системы связи, отсутствия системы аварийного вызова, недостаточного материально-технического обеспечения учреждений скорой помощи в неудовлетворительном состоянии находится система спасения  и  эвакуации пострадавших с мест ДТП, оказания им своевременной медицинской помощи.

Необходимо обеспечить общественную поддержку мероприятий по повышению безопасности движения, улучшить систему подготовки водителей и обучения населения правилам безопасности поведения на дорогах и улицах.

На территории Касторенского района остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения. Часть автодорог Касторенского района продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

Наличие указанных выше проблем в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта, а также безопасности дорожного движения обусловило необходимость организовать разработку муниципальной программы.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере развития транспортной системы, обеспечения перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения

Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной программы на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития.

Целью муниципальной политики в сфере развития транспорта является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

Целями муниципальной программы  являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

-повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.

Для достижения поставленных целей необходимо решить  следующие задачи:

- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения, удовлетворение потребностей населения в безопасных и качественных перевозках всеми видами транспорта;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Разработка муниципальной программы обусловлена целесообразностью применения программно-целевого метода для решения указанных задач, так как работа по созданию транспортной системы, обеспечению перевозок пассажиров и безопасности дорожного движения подразумевает применение различных инструментов муниципальной и региональной поддержки, применяемой к разным сферам транспортного комплекса.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Касторенского района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- коэффициент обновления основных фондов;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Значения целевых индикаторов и показателей по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме, входящей в состав настоящей муниципальной программы, приведены в приложении № 1 к программе.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2023-2028 годы в один этап.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Конечными результатами программы станут:

1. Улучшение состояния автомобильных дорог Касторенского района Курской области.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности.

3. Улучшение организации пассажирских перевозок.

4. Обеспечение  перевозки  муниципальных льготников.

5. Удовлетворение потребности населения в безопасных и качественных пассажирских перевозках.

6. Повышение безопасности дорожного движения.

7. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализацию программы предполагается осуществить в течение 6 лет (2023-2028 годы), в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» направлена на обеспечение  благоприятных условий  для развития экономики и социальной сферы Касторенского района.

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» направлена на создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» направлена на уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках реализации мероприятий вышеуказанных подпрограмм.

Решение первой задачи «обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, созданию безопасных условий движения» будет осуществляться в рамках реализации  основных мероприятий подпрограммы 1:

1.1 Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

1.2 Обеспечение строительства/реконструкции, ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Решение второй задачи муниципальной программы «удовлетворение потребностей населения Касторенского района  в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом» будет осуществляться в рамках реализации основных  мероприятия подпрограммы 2:

2.1 Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (в том числе по направлению реализации отдельных мероприятий по другим видам транспорта);

Решение третьей задачи муниципальной  программы «сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий» будет осуществляться в рамках реализации основных  мероприятия подпрограммы 3:

3.1 Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей» и т.д.

3.2 Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения.

Раздел 6. Меры правового регулирования муниципальной программы

Реализация мероприятий программы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей и заключение договоров по итогам конкурсов;

- контроль хода реализации мероприятий.

Администрация Касторенского района Курской области с учетом выделяемых исполнителям программы на её реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям программы, механизм   реализации   программы,   состав   исполнителей,   обеспечивает   подготовку   и   предоставление предложений по финансированию мероприятий программы в очередном финансовом году.

Мероприятия программы предусматривается реализовывать на основе муниципальных контрактов, которые заключаются Администрацией Касторенского района Курской области с исполнителем, победившим в конкурсе.

Проведение конкурсов регламентируется  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы»;

2   «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы»;

3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы».

В подпрограмме 1 отражены расходы местного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В подпрограмме 2 отражены расходы местного бюджета на поддержку автомобильного транспорта,  включая обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Касторенского района для отдельных категорий граждан.

В подпрограмме 3 отражены расходы местного бюджета на организационно-планировочные и инженерные мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов и создание цикла специальных тематических мероприятий по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий.

Раздел 8. Перечень  целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Показателями муниципальной программы являются:

- доля отремонтированных автомобильных дорог;

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- коэффициент обновления основных фондов;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных  дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на  2023-2028 годы» к первому показателю муниципальной программы приняты следующие индикаторы:

1) строительство/реконструкция автомобильных  дорог общего пользования  местного значения;

2)) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы 1 являются:

1) строительство/реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения – 9 дорог, протяженностью  6,950 км;

2) ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 317,6 км.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в  муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023 - 2028 годы» ко второму и третьему показателям муниципальной программы приняты следующие индикаторы:

1)  рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- коэффициент обновления основных фондов;

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в  муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» являются:

1) объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

2) коэффициент обновления основных фондов;

В рамках подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» к четвертому показателю муниципальной программы приняты следующие индикаторы:

- соотношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2024 году к числу погибших в текущем году реализации  подпрограммы;

- число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Раздел 9. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования на 2023-2028 годы по программе Касторенского района Курской области составляет 128 486 089,44 рублей.

Предусматривается финансирование отдельных мероприятий программы из средств областного бюджета при условии их поступления.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы отражено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 11. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

Финансовые риски могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Касторенского района.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий программы.

С целью управления рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

Раздел 12. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка результативности Программы производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2023-2028 годы» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области

и безопасности дорожного движения на 2023-2028 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Всего за 2023-2028 гг. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство, капитальный ремонт,ремонт, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. | шт./км | 9/6,950 | 2/2,120 | 3/2,190 | 1/0,660 | 1/0,660 | 1/0,660 | 1/0,660 |
| 2 | Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 317,6 | 317,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области | Количество маршрутов, шт. | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». | шт. | 54 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно–транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения | шт. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2023-2028 годы» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в

муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области и безопасности дорожного движения на 2023-2028 годы»

| № п/п |  | Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2020-2025 годы » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие 1.1. «Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно: -Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Луговая в с.Олым Касторенского района, 0,710 км.; -Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Колхозная в с.Орехово Касторенского района, 0,650 км; -Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Буденого в с.Успенка Касторенского района, 0,830 км. | Администрация Касторенского района Курской области. | 2023 г. 2024 2024 2024 | 2028 г. 2024 2024 2024 | Обеспечение технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективное развитие экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, создание безопасных условий движения. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |
| 1.2 |  | Мероприятие 1.2 «Обеспечение строительства/реконструкции, ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно: -«Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная с. Раздолье Алексеевского сельсовета Касторенского района Курской области»; -«Автомобильная дорога по ул. Солнечная п. Ленинский Касторенского района Курской области» | Администрация Касторенского района Курской области. | 2023 г. 2026 2025 | 2028 г. 2026 2025 | Обеспечение технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективное развитие экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, создание безопасных условий движения. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |
| Подпрограмма 2. «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Мероприятие 2.1 «Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области | Администрация Касторенского района Курской области. | 2023 г. | 2028 г. | Удовлетворение потребностей населения Касторенского района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |
| Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |  | Администрация Касторенского района Курской области. | 2023 | 2028 | Повышение уровня дисциплины участников дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. | Высокий уровень показателей по дорожно-транспортным происшествиям, предпосылки к тяжким последствиям при их совершении. |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. «Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей»». |  | Администрация Касторенского района Курской области. Управление образования Администрации Касторенского района Курской области. | 2023 г. | 2028 г. | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. «Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения» |  | Администрация Касторенского района Курской области. Управление образования Администрации Касторенского района Курской области | 2023 г. | 2028 г. | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие сети автомобильных дорог

муниципального образования «Касторенский район» Курской области

2023-2028 годы»

| Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании "Касторенский район" Курской области и безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы" | Всего: | 128486089,44 | 22216090,89 | 17871264,55 | 49573986,00 | 17389562,00 | 21435186,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 128486089,44 | 22216090,89 | 17871264,55 | 49573986,00 | 17389562,00 | 21435186,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования "Касторенский район " Курской области на 2023-2028 годы" | Всего: | 108975469,34 | 18887323,89 | 14317454,45 | 45975719,00 | 12874674,00 | 16920298,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 108975469,34 | 18887323,89 | 14317454,45 | 45975719,00 | 12874674,00 | 16920298,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1 | "Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего: | 60763395,72 | 6117325,66 | 12817454,45 | 12033643,61 | 12874674,00 | 16920298,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 60763395,72 | 6117325,66 | 12817454,45 | 12033643,61 | 12874674,00 | 16920298,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2 | Мероприятие 1.2 «Обеспечение строительства и капитального ремонта (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего: | 48212073,62 | 12769998,23 | 1500000,00 | 33942075,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 48212073,62 | 12769998,23 | 1500000,00 | 33942075,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2020-2025 годы» | Всего: | 19418177,00 | 3268767,00 | 3521367,00 | 3598267,00 | 4514888,00 | 4514888,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 19418177,00 | 3268767,00 | 3521367,00 | 3598267,00 | 4514888,00 | 4514888,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1 | «Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области | Всего: | 19418177,00 | 3268767,00 | 3521367,00 | 3598267,00 | 4514888,00 | 4514888,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19418177,00 | 3268767,00 | 3521367,00 | 3598267,00 | 4514888,00 | 4514888,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2020-2025 годы» | Всего: | 92443,10 | 60000,00 | 32443,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 92443,10 | 60000,00 | 32443,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1 | Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | Всего: | 92443,10 | 60000,00 | 32443,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 92443,10 | 60000,00 | 32443,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2 | Мероприятие «Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей»» | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 | «Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения» | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 1

«Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы »

Паспорт
муниципальной Подпрограммы 1

«Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы »

| - Наименование муниципальной подпрограммы | - Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы - (далее – подпрограмма 1). |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель - подпрограммы - Муниципальной | Администрация Касторенского района Курской области (отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области; отдел строительства, архитектуры, имущественных и земельных правоотношений Администрации Касторенского района Курской области). |
| - Участники подпрограммы | Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия. |
| - Цели - муниципальной - подпрограммы | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Касторенского района. |
| - Задачи - муниципальной - подпрограммы | Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, созданию безопасных условий дорожного движения. |
| - Целевые показатели - и показатели - результативности муниципальной - подпрограммы | Доля отремонтированных автомобильных дорог. |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2023- 2028 годы. |
| - Объемы и источники - финансирования - муниципальной - подпрограммы по годам - ее реализации | Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств мкстного бюджета и средств федерального, областного бюджетов при условии их поступления. Общий объем финансовых средств из бюджета Касторенского района Курской области подпрограммы 1 составляет 108 975 469,34 рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год - 18 887 323,89 рублей; 2024 год - 14 317 454,45 рублей; 2025 год – 45 975 719,00 рублей; 2026 год - 12 874 674,00 рублей; 2027 год - 16 920 298,00 рублей; 2028 год - 0 рублей. |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | За период реализации муниципальной подпрограммы в 2023-2028 годы ожидается: улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Муниципальная подпрограмма 1 подготовлена с учетом роли и места дорожного хозяйства для населения Касторенского района Курской области на 2023- 2028 годы.

Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.

Важнейшей составной частью транспортной системы Касторенского района Курской области являются автомобильные дороги. Существуют определенные проблемы в их состоянии и содержании. К ним следует отнести отсутствие подъездных дорог до населенных пунктов. В настоящее время очевиден разрыв между темпами роста автомобилизации и развитием дорожной сети, соответствующей современным требованиям. Из-за возросшей интенсивности и  значительного увеличения нагрузок на дорожное покрытие возникла необходимость строительства (реконструкции) подъездных дорог к населенным пунктам,  не имеющим подъезда с твердым покрытием ни в одном из направлений, необходимость капитального ремонта (реконструкции) дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети.

На основании указанных выше проблем в сфере дорожного хозяйства, необходимо организовать разработку муниципальной подпрограммы 1.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере развития сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области

Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной подпрограммы 1 на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития.

Целью муниципальной политики в сфере развития транспорта является создание условий для удовлетворения потребностей населения в автомобильных дорогах с твердым покрытием.

Целями муниципальной подпрограммы  1 являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

-  повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования.

Для достижения поставленных целей необходимо решить  следующие задачи:

- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения.

Разработка муниципальной подпрограммы 1 обусловлена целесообразностью применения программно-целевого метода для решения указанных задач, так как работа по созданию транспортной системы подразумевает применение различных инструментов муниципальной и региональной поддержки, применяемой к разным сферам транспортного комплекса.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной подпрограммы 1 можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Касторенского района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

Значения целевых индикаторов и показателей по муниципальной подпрограмме 1 приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Реализация муниципальной подпрограммы 1 рассчитана на 2023-2028 годы в один этап.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы 1

Конечными результатами подпрограммы 1 станут:

1. Улучшение состояния автомобильных дорог Касторенского района Курской области.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности.

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 1

Реализацию подпрограммы 1 предполагается осуществить в течение 6 лет (2023-2028 годы), в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 1

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» направлена на обеспечение  благоприятных условий  для развития экономики и социальной сферы Касторенского района.

Решение задачи «обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, созданию безопасных условий движения» будет осуществляться в рамках реализации  основных мероприятий подпрограммы 1:

1.1 Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

1.2 Обеспечение строительства/реконструкции, ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел 6. Меры правового регулирования муниципальной подпрограммы 1

Реализация мероприятий подпрограммы 1 предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- подпрограммных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации подпрограммных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей и заключение договоров по итогам конкурсов;

- контроль хода реализации мероприятий.

Администрация Касторенского района Курской области с учетом выделяемых исполнителям подпрограммы 1 на её реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 1, механизм   реализации   данной подпрограммы,   состав   исполнителей,   обеспечивает   подготовку   и   предоставление предложений по финансированию мероприятий подпрограммы 1 в очередном финансовом году.

Мероприятия подпрограммы 1 предусматривается реализовывать на основе муниципальных контрактов, которые заключаются Администрацией Касторенского района Курской области с исполнителем, победившим в конкурсе.

Проведение конкурсов регламентируется  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел 7. Перечень  целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы 1

Показателями муниципальной подпрограммы 1 являются: доля отремонтированных автомобильных дорог;

В рамках подпрограммы 1 к первому показателю приняты следующие индикаторы:

1) строительство /реконструкция капитальный ремонт, ремонт автомобильных  дорог общего пользования  местного значения;

2)) ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы 1 являются:

1) строительство /реконструкция, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения – 9 дорог, протяженностью 6,950 км;

2) ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 317,6 км.

Раздел 8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 1 и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме 1.

Раздел 9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 1

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 1 отражено в приложении № 3 к муниципальной подпрограмме 1.

Раздел 10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации муниципальной подпрограммы 1

Реализация муниципальной подпрограммы 1 сопряжена с рядом финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы 1, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

Финансовые риски могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджета Касторенского района.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий подпрограммы 1.

С целью управления рисками в ходе реализации подпрограммы 1 будет проводиться работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы 1).

Раздел 12. Оценка эффективности

муниципальной подпрограммы 1

Оценка результативности подпрограммы 1 производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

|  | Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 1

«Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области

на 2023-2028 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Всего за 2023-2028 гг. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство/реконструкция, ремонт, капитальный ремонт, автомобильных дорог общего пользования местного значения. | шт./км | 9/6,950 | 2/2,120 | 3/2,190 | 1/0,660 | 1/0,660 | 1/0,660 | 1/0,660 |
| 2 | Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 317,6 | 317,6 |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1

«Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования

«Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы»

| № п/п | Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. «Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно: -Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Луговая в с.Олым Касторенского района, 0,710 км.; -Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Колхозная в с.Орехово Касторенского района, 0,650 км; -Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Буденого в с.Успенка Касторенского района, 0,830 км. | Администрация Касторенского района Курской области. | 2023 г. 2024 2024 2024 | 2028 г. 2024 2024 2024 | Обеспечение технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективное развитие экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, создание безопасных условий движения. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 «Обеспечение строительства/реконструкции,ремонта,капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно: -«Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная с. Раздолье Алексеевского сельсовета Касторенского района Курской области»; -«Автомобильная дорога по ул. Солнечная п. Ленинский Касторенского района Курской области» | Администрация Касторенского района Курской области. | 2023 г. 2025 2025 | 2028 г. 2025 2025 | Обеспечение технического состояния сети автомобильных дорог Касторенского района, их пропускной способности, эффективное развитие экономики, улучшению качества жизни населения Касторенского района, создание безопасных условий движения. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |

|  | Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» |
| --- | --- |

| Подпрограмма 1 | "Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования "Касторенский район " Курской области на 2023-2028 годы" | Всего: | 108975469,34 | 18887323,89 | 14317454,45 | 45975719,00 | 12874674,00 | 16920298,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 108975469,34 | 18887323,89 | 14317454,45 | 45975719,00 | 12874674,00 | 16920298,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1 | "Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего: | 60763395,72 | 6117325,66 | 12817454,45 | 12033643,61 | 12874674,00 | 16920298,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 60763395,72 | 6117325,66 | 12817454,45 | 12033643,61 | 12874674,00 | 16920298,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2 | Мероприятие 1.2 «Обеспечение строительства и капитального ремонта (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего: | 48212073,62 | 12769998,23 | 1500000,00 | 33942075,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 48212073,62 | 12769998,23 | 1500000,00 | 33942075,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 2

«Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы »

Паспорт
муниципальной Подпрограммы 2

«Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы »

| - Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» - (далее – подпрограмма 2). |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель - подпрограммы - Муниципальной | Администрация Касторенского района Курской области (отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области). |
| - Участники подпрограммы | Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия. |
| - Цели - муниципальной - подпрограммы | 1. Формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Касторенского района. 2. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. |
| - Задачи - муниципальной - подпрограммы | Удовлетворение потребностей населения Касторенского района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. |
| - Целевые показатели - и показатели - результативности муниципальной - подпрограммы | Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования. Коэффициент обновления основных фондов. |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2023- 2028 годы. |
| - Объемы и источники - финансирования - муниципальной - подпрограммы по годам - ее реализации | Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета и средств федерального, областного бюджетов при условии их поступления. На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить из бюджета Касторенского района Курской области 19 418 177,00 рублей. Общий объем финансовых средств по годам: 2023 год – 3 268 767,0 рублей; 2024 год – 3 521 367,00 рублей; 2025 год –3 598 267,00 рублей; 2026 год – 4 514 888,00 рублей; 2027 год – 4 514 888,00 рублей; 2028 год – 0 рублей . Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной подпрограммы 2. |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | За период реализации муниципальной подпрограммы 2 в 2023-2028 годы ожидается: 1.Улучшение организации пассажирских перевозок; 2. Обеспечение перевозки муниципальных льготников. 3. Удовлетворение потребности жителей в безопасных и качественных пассажирских перевозках. |

Раздел 1. Характеристика  текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы 2

Муниципальная подпрограмма 2 подготовлена с учетом роли и места пассажирских перевозок для населения Касторенского района Курской области на 2023- 2028 годы.

Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития Касторенского района.

Перевозку пассажиров в Касторенском районе Курской области выполняет автомобильный транспорт.

В настоящее время перевозку пассажиров по автобусным маршрутам в Касторенском районе Курской области осуществляет ИП Тубольцев Сергей Иванович.

По состоянию на 1 января 2024 года на территории Касторенского района зарегистрировано 9 маршрутов. Перевозки льготных категорий граждан организованы по 9 маршрутам регулярных перевозок.

В целом функционирующая на территории Касторенского района транспортная система обеспечивает потребности хозяйствующих субъектов и населения в транспортных услугах.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере обеспечения перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области

Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной подпрограммы 2 на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития.

Целью муниципальной политики в сфере развития транспорта является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

Целями муниципальной подпрограммы  2 являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить  следующие задачи: удовлетворение потребностей населения Касторенского района в безопасных и качественных перевозках всеми видами транспорта;

Разработка муниципальной подпрограммы 2. обусловлена целесообразностью применения подпрограммно-целевого метода для решения указанных задач, так как работа по обеспечению перевозок пассажиров подразумевает применение различных инструментов муниципальной и региональной поддержки, применяемой к разным сферам транспортного комплекса.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной подпрограммы 2 можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- коэффициент обновления основных фондов;

Значения целевых индикаторов и показателей по муниципальной подпрограмме 2. приведены в приложении № 1 к подпрограмме 2.

Реализация муниципальной подпрограммы 2 рассчитана на 2023-2028 годы в один этап.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы 2

Конечными результатами подпрограммы 2 станут:

1.Улучшение организации пассажирских перевозок.

2. Обеспечение  перевозки  муниципальных льготников.

3. Удовлетворение потребности населения в безопасных и качественных пассажирских перевозках.

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2

Реализацию подпрограммы 2 предполагается осуществить в течение 6 лет (2023-2028 годы), в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 2.

Решение задачи муниципальной подпрограммы 2 «Удовлетворение потребностей населения Касторенского района  в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом» будет осуществляться в рамках реализации основных  мероприятия:

2.1 Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области (по направлению реализации отдельных мероприятий по другим видам транспорта);

2.2 Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области.

Раздел 6. Меры правового регулирования муниципальной подпрограммы 2

Реализация мероприятий подпрограммы 2 предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- подпрограммных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации подпрограммных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей и заключение договоров по итогам конкурсов;

- контроль хода реализации мероприятий.

Администрация Касторенского района Курской области с учетом выделяемых исполнителям подпрограммы 2 на её реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 2, механизм   реализации   подпрограммы 2,   состав   исполнителей,   обеспечивает   подготовку   и   предоставление предложений по финансированию мероприятий подпрограммы 2 в очередном финансовом году.

Мероприятия подпрограммы 2 предусматривается реализовывать на основе муниципальных контрактов, которые заключаются Администрацией Касторенского района Курской области с исполнителем, победившим в конкурсе.

Проведение конкурсов регламентируется  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел 7. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 2 и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме 2.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 2

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 2 отражено в приложении № 3 к муниципальной подпрограмме 2.

Раздел 9. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации муниципальной подпрограммы 2

Реализация муниципальной подпрограммы 2 сопряжена с рядом финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы 2, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

Финансовые риски могут привести к снижению объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджета Касторенского района.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий подпрограммы 2.

С целью управления рисками в ходе реализации подпрограммы 2. будет проводиться работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2., выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы 2.).

Раздел 10. Оценка эффективности

муниципальной подпрограммы 2

Оценка результативности подпрограммы 2 производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

|  | Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме 2. «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 2

«Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район»

Курской области на 2023-2028 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Всего за 2023-2028 гг. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области | Количество маршрутов, шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 2 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2

«Развитие пассажирских перевозок в

муниципальном образовании «Касторенский район»

Курской области на 2023-2028 годы»

| № п/п | Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 «Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области | Администрация Касторенского района Курской области. | 2023г. | 2028 г. | Удовлетворение потребностей населения Касторенского района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |

|  | Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме 2 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» |
| --- | --- |

| Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2020-2025 годы» | Всего: | 19418177,00 | 3268767,00 | 3521367,00 | 3598267,00 | 4514888,00 | 4514888,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 19418177,00 | 3268767,00 | 3521367,00 | 3598267,00 | 4514888,00 | 4514888,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1 | «Обеспечение развития пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области | Всего: | 19418177,00 | 3268767,00 | 3521367,00 | 3598267,00 | 4514888,00 | 4514888,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19418177,00 | 3268767,00 | 3521367,00 | 3598267,00 | 4514888,00 | 4514888,00 | 0,00 |

Подпрограмма 3

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы»

Паспорт
муниципальной Подпрограммы 3

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы»

| - Наименование муниципальной подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» - (далее – подпрограмма 3). |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель - подпрограммы - Муниципальной | Администрация Касторенского района Курской области (отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области). |
| - Участники подпрограммы | Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия. |
| - Цели - муниципальной - подпрограммы | Повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования. |
| - Задачи - муниципальной - подпрограммы | Обеспечение безопасности населения Касторенского района. - Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |
| - Целевые показатели - и показатели - результативности муниципальной - подпрограммы | Обеспечение безопасности населения Касторенского района. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Повышение безопасности дорожного движения. |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2023- 2028 годы. |
| - Объемы и источники - финансирования - муниципальной - подпрограммы по годам - ее реализации | Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета и средств федерального, областного бюджетов при условии их поступления. На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить из бюджета Касторенского района Курской области 92443,10 рублей. Общий объем финансовых средств по годам: 2023 год –60 000,0 рублей; 2024 год – 32 443,10 рублей; 2025 год – 0 рублей; 2026 год – 0 рублей; 2027 год – 0 рублей; 2028 год – 0 рублей; Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы. |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | За период реализации муниципальной подпрограммы 3 в 2023-2028 годы ожидается: - повышение безопасности дорожного движения; - повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.

На автодорогах Касторенского района Курской области в 2024 году зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 человека, и получили ранения различной степени тяжести 14 человек.

По вине водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения  зарегистрировано 2 дорожно-транспортное происшествие. С участием детей на территории Касторенского района зарегистрировано 2 ДТП.

За 2024 год сотрудниками отделения ОГИБДД Отд МВД  России по Касторенскому району Курской области выявлено 451 нарушение ПДД, 4 нарушения правил проезда ж/д переездов, 8 случаев перевозки детей без  специального фиксирующего устройства, 44 нарушения ПДД пешеходами, 5 нарушений ПДД выезд на полосу встречного движения, 44 нарушения управления ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС, 30 нарушений правил применения ремней безопасности или мотошлемов, 9 случаев управления транспортным средством лишенными водительского удостоверения, 65 нарушений управления ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения+Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 21 нарушение управлением ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды), 51 нарушение управлением ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Основными причинами, способствующими возникновению ДТП, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда ж/д переездов, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

Из-за слабо развитой системы связи, отсутствия системы аварийного вызова, недостаточного материально-технического обеспечения учреждений скорой помощи в неудовлетворительном состоянии находится система спасения  и  эвакуации пострадавших с мест ДТП, оказания им своевременной медицинской помощи.

Необходимо обеспечить общественную поддержку мероприятий по повышению безопасности движения, улучшить систему подготовки водителей и обучения населения правилам безопасности поведения на дорогах и улицах.

На территории Касторенского района остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения. Часть автодорог Касторенского района продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере повышения безопасности дорожного движения

Целью муниципальной политики в сфере повышения безопасности дорожного движения является повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования местного значения.  Это позволит Касторенскому району Курской области приблизиться  к  более  высокому уровню безопасности дорожного движения за счет снижения показателей дорожно-транспортной аварийности и, тем самым, уменьшения социальной остроты проблемы.

- Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

- Ожидаемым общественно значимым результатом реализации подпрограммы 3 послужит снижение количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а также решение ряда социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения и овладения ими навыков безопасного поведения на дорогах.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3

Конечные результаты подпрограммы 3 выражаются в следующих основных показателях:

1. Повышение безопасности дорожного движения;

2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

3. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы 3

Реализацию подпрограммы 3 предполагается осуществить в течение 6 лет (2023-2028 годы) в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

Основные мероприятия подпрограммы 3:

3.1 «Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей» и т.д.

3.2 «Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения» направлены на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Раздел 6. Меры правового регулирования подпрограммы 3

Внесение изменений и дополнений в Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 производится  по мере необходимости, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы 3 финансовых средств.

Раздел 7. Перечень  целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 3 и их значениях приведены в приложении № 1 данной подпрограммы.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Ресурсное обеспечение реализации всех мероприятий подпрограммы 3 приведено в приложении № 3 данной подпрограммы.

Раздел 9. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы 3

Невыполнение (выполнение не в полном объеме) целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3 может быть обусловлено следующими рисками:

В связи тем, что в стране наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий, возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в Касторенском районе Курской области.

В условиях постоянного роста автомобилизации увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения на дорогах Касторенского района, что оказало негативное влияние на рост аварийности.

В связи с ростом автомобильного парка возможен пропорциональный рост количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Численность автопарка Касторенского района ежегодно увеличивается. Вместе с тем, количественный рост парка автотранспортных средств не сопровождается пока его столь существенными качественными изменениями. Высокий износ автомобилей является одной из причин аварийности и неадекватно высоких транспортных издержек. Наряду со «стареющим» подвижным составом в дорожном движении все больше появляется новых автомобилей с высокими динамическими и тормозными характеристиками (главным образом иностранного производства). В транспортном потоке увеличивается неравномерность движения, что приводит к увеличению количества ДТП, связанных с обгоном, маневрированием, резким торможением и т.д.

Массовое включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков в последние годы также привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения.

В связи с тем, что:

- рост количества дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации;

- увеличение численности автомобильного парка Касторенского района;

- неравномерность движения транспортных потоков

являются объективными факторами, которые влияют на статистику аварийности в Касторенском районе Курской области и не имеют прямых рычагов регулирования, подпрограммой 3 не предусмотрены меры управления факторами риска.

Раздел 10. Оценка эффективности подпрограммы 3.

Оценка результативности подпрограммы 3 производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

|  | Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» |
| --- | --- |

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 3

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район»

Курской области на 2023-2028 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Всего за 2023-2028 гг. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». | шт. | 54 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно–транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения | шт. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме 3

«Повышение безопасности дорожного движения в

муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 3

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы»

| № п/п |  | Номер и наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |  | Администрация Касторенского района Курской области. | 2023 | 2028 | Сокращение дорожно-транспортных происшествий | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |
| 3.2 | Мероприятие 3.1. «Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей»». |  | Администрация Касторенского района Курской области. Управление образования Администрации Касторенского района Курской области | 2023 г. | 2028 г. | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |
| 3.3 | Мероприятие 3.2 «Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения» |  | Администрация Касторенского района Курской области. Управление образования Администрации Касторенского района Курской области | 2023 г. | 2028 г. | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. | Снижение качества жизнедеятельности населения, рост социальной напряженности в обществе. |

|  | Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» |
| --- | --- |

| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Касторенский район» Курской области на 2020-2025 годы» | Всего: | 92443,10 | 60000,00 | 32443,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 92443,10 | 60000,00 | 32443,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 3.1 | Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | Всего: | 92443,10 | 60000,00 | 32443,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 92443,10 | 60000,00 | 32443,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 3.2 | Мероприятие «Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей»» | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.3 | «Организация районного смотра-конкурса образовательных учреждений по профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, работы отрядов юных инспекторов движения» | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |