|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена:  Постановлением Администрации  Касторенского района Курской области  от 23.12.2014 г.  № 1048 (в редакции  постановления Администрации  Касторенского района Курской области от  № 592 от 28.12.2024 г.)  в редакции Постановления Администрации  Касторенского района Курской области  № 62 от 10.02.2025г. |

Муниципальная Программа Касторенского района Курской области

«Охрана окружающей среды»

на 2020-2027 годы

Ответственный исполнитель –

Отдел промышленности, транспорта, связи,

ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области

Главный специалист-эксперт отдела

промышленности, транспорта, связи,

ЖКХ и ТЭК Администрации

Касторенского района Л.Н. Елфимова

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной Программы Касторенского района Курской области**

«Охрана окружающей среды»

(далее – Муниципальная Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы». |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области |
| Соисполнители программы | Предприятия и организации, расположенные на территории Касторенского района Курской области, независимо от форм собственности и ведомствен­ной принадлежности (по согласованию) |
| Участники программы | Администрация Касторенского района Курской области; предприятия и организации, расположенные на территории Касторенского района Курской области, независимо от форм собственности и ведомствен­ной принадлежности (по согласованию) |
| Подпрограммы  программы | Подпрограмма 1: « Экология и чистая вода Касторенского района Курской области» |
| Подпрограмма 2: «Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Создание благоприятной и стабильной экологи­ческой обстановки на территории Касторенского рай­она Курской области |
| Задачи программы | Обеспечение населения Касторенского района Кур­ской области экологически чистой питьевой во­дой;  проведение мероприятий по охране окружающей среды |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения (шт.);  численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (тыс. человек);  объем выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок (тыс. рублей);  Количество убранных несанкционированных свалок отходов (шт.). |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации муниципальной программы 2020-2027 годы. Муниципальная Программа реализуется в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | - Финансирование мероприятий Программы составляет 34 552 706 -17 рублей, в том числе:  2020 год – 4 590 000 - 00 рублей  2021 год – 4 800 000 - 00 рублей  2022 год – 4 009 286 - 00 рублей  2023 год – 3 645 569 - 00 рублей  2024 год – 13 615 201 - 22 рублей  2025 год – 3 816 761 - 95 рублей  2026 год – 37 944 - 00 рублей  2027 год – 37 944 - 00 рублей  Общий объем финансовых средств подпрограммы 1 «Экология и чистая вода Касторенского района Курской области» составляет 30 131 359 - 94 рублей, в том числе:  2020 год – 3 590 000 - 00 рублей  2021 год – 1 800 000 - 00 рублей  2022 год – 3 909 286 - 00 рублей  2023 год – 3 602 500 - 00 рублей  2024 год – 13 529 573 - 94 рублей  2025 год – 3 700 000 - 00 рублей  2026 год – 0 рублей  2027 год – 0 рублей  Общий объем финансовых средств подпрограммы 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования» составляет 4 421 346 - 23 рублей, в том числе:  2020 год – 1 000 000 - 00 рублей  2021 год – 3 000 000 - 00 рублей  2022 год – 100 000 - 00 рублей  2023 год – 43 069 - 00 рублей  2024 год – 85 627 – 28 рублей  2025 год – 116 761 – 95 рублей  2026 год – 37944 - 00 рублей  2027 год – 37944 - 00 рублей  Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования Муниципальной Программы. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения – 53 шт.;  численность населения обеспеченного питьевой водой надлежащего качества – 12089 человек;  количество убранных несанкционированных свалок отходов – 2 шт. |

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогнозе её развития

На большей части, территории Касторенского района Курской области экологиче­ская обстановка удовлетворительная. Однако, принимаемые меры еще не дали устойчивых позитивных изменений в ее со­стоянии.

Медленными темпами снижается острота проблемы обеспеченности населе­ния питьевой водой, как главной составляющей жизнедеятельности человека и при­родной среды.

В результате морального и физического износа происходит дальнейшее раз­рушение имеющихся объектов водоснабжения, возникает дефицит качественной питьевой воды и больше всего в летний период, когда потребность в ней значитель­но возрастает.

По этой причине, жители населенных пунктов сельской местности вынуждены самостоятельно изыскивать альтернативные источники воды, которые не всегда от­вечают санитарным нормам.

Отрицательное влияние на окружающую среду продолжают оказывать про­мышленные, топливно-энергетические, транспортно-дорожные и сельскохозяйст­венные предприятия.

Атмосферный воздух загрязняется вредными веществами и в основном при эксплуатации передвижных источников.

Не снижается острота проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Недостаточный уровень экологической культуры населения является следст­вием увеличения количества несанкционированных свалок мусора, засоряются при­брежные зоны, зоны отдыха, лесные массивы.

Полигоны твердых коммунальных отходов во многих муниципальных образовани­ях отсутствуют, а те, что есть, не отвечают требованиям действующего законода­тельства.

Несанкционированные свалки отходов осложняют санитарно- эпидемиологическую обстановку в поймах рек и водоохранных зонах.

Источниками загрязнения водных объектов продолжают оставаться недоста­точно очищенные канализационные и сточные воды.

Природные и техногенные факторы также влияют на экологическую обста­новку. Они приводят к подъему подземных вод к земной поверхности, в результате хозяйственной деятельности человека наносится ущерб.

Решение отмеченных проблем будет осуществляться на районном уровне пу­тем реализации программно-целевых природоохранных мероприятий, направлен­ных на:

* строительство новых объектов водоснабжения, ремонт и реконструкцию во­дозаборных скважин, водопроводных сетей и шахтных колодцев на территории му­ниципальных образований, преимущественно сельских поселений;
* модернизацию существующих объектов водоснабжения с вводом в эксплуа­тацию подземных насосных станций второго подъема, оснащенных современными средствами защиты и управления;
* продолжение строительства электромеханических водозаборных установок, зарекомендовавших себя как наименее затратные и эффективные источники питье­вой воды для населения, проживающего в отдаленных от райцентров населенных пунктах;
* улучшение экологического образования и формирование экологической культуры населения;
* защиту территорий населенных пунктов от подтопления грунтовыми водами, в том числе за счет усиления защищенности от разрушений гидротехнических со­оружений;
* улучшение функционирования объектов очистки сточных вод;
* обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе эффектив­ного использования водно-ресурсного потенциала.

Изложенные в настоящей Муниципальной Программе экологические проблемы и пути их преодоления соответствуют основным положениям Водной стратегии Российской Федерации, Закону Курской области «Об охране окружающей среды на территории Курской области».

Муниципальная Программа призвана обеспечить проведение органами ме­стного самоуправления Касторенского района Курской области последовательной и эффективной политики в области экологического развития на территории Касторенского района Курской области.

Выполнение поставленных задач предполагается осуществить программным методом, который позволяет выявить наиболее важные проблемы и обеспечить их решение за счет мобилизации необходимых финансовых и организационных ресур­сов, в том числе во взаимодействии с природоохранными органами.

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и ре­шения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной про­граммы, сроков и этапов реализации Муниципальной Программы

Приоритетами в сфере обеспечения экологической безопасности Касторенского района Курской области являются:

* обеспечение благоприятной окружающей среды на территории муниципаль­ного образования;
* снижение вредного воздействия на окружающую среду и повышение уров­ня экологической безопасности;

- сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

Приоритетные направления деятельности в Касторенском районе Курской области в сфере экологии и защиты окружающей среды на период до 2027 года сформиро­ваны с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических доку­ментах:

* Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
* федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи­зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федера­ции».

Муниципальная Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах страны и региона.

В ходе исполнения Муниципальной Программы будет производиться корректи­ровка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процес­са.

Целью Программы является:

* создание благоприятной и стабильной экологической обстановки на террито­рии Касторенского района Курской области.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение населения Касторенского района Курской области экологически чистой питьевой водой;

- проведение мероприятий по охране окружающей среды.

Экономический эффект Муниципальной Программы будет достигнут за счет применения современных технологий и материалов отечественного производства, позволит уменьшить энергозатраты и расходы потребителей при добыче и исполь­зовании подземных вод, увеличить сроки эксплуатации объектов водоснабжения, повысить устойчивость их функционирования в неблагоприятных климатических условиях.

Программа призвана способствовать реализации задач по улучшению экологи­ческой обстановки на территории Касторенского района Курской области и повышению уровня экологической безопасности, реализации разработанного комплекса мер, на­правленных на снижение факторов риска здоровью населения и негативного воздей­ствия на окружающую среду.

Показателями выполнения Программы являются:

- количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объек­тов водоснабжения (шт.);

- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (тыс. человек);

- количество убранных несанкционированных свалок отходов (шт.).

Ожидаемые результаты программы:

- количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объек­тов водоснабжения – 53 шт.;

- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества – 12089 человек.

- количество убранных несанкционированных свалок отходов – 2 шт.

Программа выполняется в один этап 2020-2027 годы без деления на этапы.

1. Сведения о показателях и индикаторах Муниципальной Программы

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объек­тов водоснабжения;

- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (тыс. человек);

- объем выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок;

- количество убранных несанкционированных свалок отходов.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы, так же как и перечень программных мероприятий, сформирована с учетом задач Программы, выполнение которых позволит достичь поставленную цель.

Реализация мероприятий приведет к улучшению обеспеченности питьевой во­дой жителей Касторенского района Курской области, в том числе пенсионеров, инвали­дов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышению работоспособности объектов во­доснабжения, находящихся в собственности Касторенского района Курской области, а так же поможет улучшить экологическую ситуацию района.

За весь период реализации Программы планируется обеспечить экологически чистой питьевой водой 12089 человек, проживающих в населенных пунктах Касторенского района Курской области.

Проведение мониторинга антропогенного воздействия источников загрязнения на окружающую среду, позволит своевременно выявлять и прогнозировать развитие негативных процессов, влияющих на качество окружающей среды, качество воды в водных объектах и их состояние, обеспечит необходимыми данными, для дальней­шей разработки и реализации мер по предотвращению негативных последствий этих процессов, а также оценки эффективности мероприятий по охране окружающей среды и водных объектов, проводимых на территории Касторенского района Курской области.

Участие в рамках Программы в ликвидации несанкционированных свалок расположенных на территориях муниципаль­ных образований Касторенского района Курской области, а так же транспортировка на лицензируемый полигон окажет содействие в обеспе­чении безопасного хранения отходов, которые на современном уровне финансиро­вания мероприятий по переработке отходов производства и потребления и степени развития научно-технического прогресса не могут быть утилизированы, в соответ­ствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03, что поможет снизить величину неблагоприятного воздейст­вия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека на территории Касторенского района Курской области.

Проведение мероприятий по развитию экологического образования и формиро­ванию экологической культуры населения позволит повысить у населения района уровень экологической ответственности, которая напрямую связана с экологиче­ским воспитанием и с такими качествами личности, как самоконтроль, умение пред­видеть ближайшие и отдаленные последствия своих действий в природной среде, критическое отношение к себе и другим; повысит моральные требования людей, связанные с отношением к природе, как к родному дому, а не страхом за возможное наказание и осуждение со стороны окружающих. Основным итогом данных меро­приятий является воспитание личности с высоким уровнем экологической культуры, готовой к соответствующей деятельности, мотивом которой являются мировоззре­ние, основанное на экологической картине мира.

Улучшение качества воды в водных объектах и снижения негативного воздей­ствия водных объектов является важнейшим условием обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности населения, а также сохранения естественной сре­ды обитания водных биологических ресурсов Касторенского района Курской области. Сведения о показателях Программы приведены в приложении №1, к настоящей Му­ниципальной Программе.

1. Обобщённая характеристика основных мероприятий Муниципальной Программы и подпрограмм Муниципальной Программы

Муниципальная Программа определяет направления деятельности, обеспечи­вающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модерниза­цию сложившихся систем мер эффективности реализации охраны окружающей сре­ды, создания благоприятных условий для улучшения экологической обстановки в Касторенском районе Курской области.

Муниципальная Программа включает две подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Муниципаль­ной Программы и решение программных задач:

-подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Касторенского района Курской области».

-подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования»

Для подпрограмм Муниципальной Программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприя­тий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответст­вующие задачи.

В рамках подпрограмм будут реализованы мероприятия, направленные на:

* обеспечение населения Касторенского района Курской области экологически чис­той питьевой водой;
* предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Реализация мероприятий подпрограмм Муниципальной Программы, наряду с положительными тенденциями в экономике и социальной сфере, будет способство­вать достижению цели и решению задач муниципальной программы. Перечень ос­новных мероприятий Муниципальной Программы представлен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Для достижения цели Муниципальной Программы предполагается использовать комплекс мер правового регулирования, который приведен в Приложении № 3 к на­стоящей Муниципальной Программе.

В процессе реализации Муниципальной Программы допускается внесение из­менений в нормативные правовые акты Касторенского района Курской области, связан­ные со сферой её применения, в соответствии с изменениями законодательства, принимаемыми на федеральном и региональном уровнях, а также с учётом необхо­димости обеспечения соответствия данных актов с мероприятиями, реализуемыми в сфере охраны окружающей среды, на территории Касторенского района Курской облас­ти.

1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализа­ции Муниципальной Программы (при оказании муниципальными учреждения­ми муниципальных услуг (работ) в рамках Муниципальной Программы)

В рамках Программы оказание муниципальными учреждениями Касторенского рай­она Курской области муниципальных работ (услуг) не предусмотрено.

1. Обобщённая характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Касторенского района Курской области в случае их участия в разра­ботке и реализации Муниципальной Программы (если Муниципальная Про­грамма направлена на достижение целей, реализация которых предусматрива­ет участие поселений Касторенского района Курской области в рамках их полномочий)

Участие поселений Касторенского района Курской области в разработке и реали­зации Муниципальной Программы не предусмотрено.

1. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно – правовых форм и форм собственности в реализации Муниципальной Программы

В реализации Муниципальной Программы участвуют предприятия и организа­ции, расположенные на территории Касторенского района Курской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию).

1. Обоснование выделения подпрограмм

В рамках Муниципальной Программы будут реализованы следующие подпро­граммы:

-подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Касторенского района Курской облас­ти».

-подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования».

Подпрограммы Муниципальной Программы выделены исходя из цели, содержа­ния и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Мероприятия подпрограмм охватывают полный комплекс проблем по защите окружающей среды и их решению.

1. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной Программы

Финансирование мероприятий Программы составляет 34 552 706 -17 рублей, в том числе:

2020 год – 4 590 000 - 00 рублей

2021 год – 4 800 000 - 00 рублей

2022 год – 4 009 286 - 00 рублей

2023 год – 3 645 569 - 00 рублей

2024 год – 13 615 201 - 22 рублей

2025 год – 3 816 761 - 95 рублей

2026 год – 37 944 - 00 рублей

2027 год – 37 944 - 00 рублей

Общий объем финансовых средств подпрограммы 1 «Экология и чистая вода Касторенского района Курской области» составляет 30 131 359 - 94 рублей, в том числе:

2020 год – 3 590 000 - 00 рублей

2021 год – 1 800 000 - 00 рублей

2022 год – 3 909 286 - 00 рублей

2023 год – 3 602 500 - 00 рублей

2024 год – 13 529 573 - 94 рублей

2025 год – 3 700 000 - 00 рублей

2026 год – 0 рублей

2027 год – 0 рублей

Общий объем финансовых средств подпрограммы 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования» составляет 4 421 346 - 23 рублей, в том числе:

2020 год – 1 000 000 - 00 рублей

2021 год – 3000 000 - 00 рублей

2022 год – 100 000 - 00 рублей

2023 год – 43 069 - 00 рублей

2024 год – 85 627 – 28 рублей

2025 год – 116 761 – 95 рублей

2026 год – 37944 - 00 рублей

2027 год – 37944 - 00 рублей

Объемы финансового обеспечения Муниципальной Программы в 2020-2027 го­дах рассчитаны исходя из подходов, принятых при формировании бюджета Касторенского района Курской области на 2024 год и плановый период на 2025-2027 г.г.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы за счет средств бюджета Касторенского района Курской области представлено в Приложении №5 к на­стоящей Муниципальной Программе.

1. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Муниципальной Программы, состав и основные ха­рактеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм Муниципальной Программы

Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию Муниципальной Программы не предусмотрено.

1. Анализ рисков реализации Муниципальной Программы и описание мер управления рисками реализации Муниципальной Программы.

Муниципальная Программа представляет собой систему мероприятий (взаимо­увязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов полити­ки, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций достижение приори­тетов и целей политики в сфере охраны окружающей среды Касторенского района Кур­ской области.

Реализация Муниципальной Программы сопряжена с рядом макроэкономиче­ских, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвое­временному или неполному решению задач Муниципальной Программы, нерацио­нальному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рис­кам следует отнести:

- макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последст­вий финансовой нестабильности приводит к изменению приоритетов финансирова­ния в охране окружающей среды: первоочередными становятся мероприятия, на­правленные на сохранение и поддержание в нормативном состоянии существующих объектов;

- макроэкономические риски, связанные с изменением конъюнктуры на внут­ренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках ра­бочей силы, колебаниях цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строи­тельные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению тем­пов реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация Муниципальной программы сопряжена с законодательными риска­ми. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Муниципальной Програм­мы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы, в первую очередь, на федеральном уровне.

Достижение показателей Муниципальной Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации.

Управление рисками при реализации Муниципальной Программы и минимиза­ция их негативных последствий при выполнении Муниципальной Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ. Система управления реализацией Муниципальной Программы предусматривает сле­дующие меры, направленные на управление рисками:

* оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями под­программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
* использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
* применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
* планирование реализации основных мероприятий Муниципальной Программы в ограниченных временных рамках – в течение одного финансового года;
* периодическая корректировка состава основных мероприятий и показателей (индикаторов) с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы по результатам мониторинга реализации Муниципаль­ной Программы.

1. Методика оценки эффективности Муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Муниципальной Программы проводится на основе:

* оценки степени достижения целей и решения задач Муниципальной Про­граммы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плано­вых значений, приведенных в Приложении №1, по формуле:

Сд = 3ф/3п\*100%, где:

Сд– степень достижения целей (решения задач),

Зф– фактическое значение показателя (индикатора) Муниципальной Програм­мы/подпрограммы в отчетном году,

Зп– запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) му­ниципальной программы/подпрограммы – для показателей (индикаторов), тенденци­ей изменения которых является рост значений, или

Сд = 3п/3ф\*100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения кото­рых является снижение значений;

* оценки уровня освоения средств бюджета Касторенского района Курской облас­ти и иных источников ресурсного обеспечения Муниципальной Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных меро­приятий Программы, представленных в приложении №4, по формуле:

Уф = Фф/Фп\*100%, где:

Уф – уровень освоения средств Муниципальной Программы в отчетном году,

Фф– объем средств, фактически освоенных на реализацию Муниципальной Программы в отчетном году,

Фп– объем бюджетных назначений по Муниципальной Программе на отчет­ный год.

До начала очередного года реализации Муниципальной Программы ответст­венный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Муниципальной Про­граммы (подпрограммы) определяет и утверждает приказом интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Муниципальной Программы ха­рактеризуется:

* высоким уровнем эффективности;
* удовлетворительным уровнем эффективности;
* неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отне­сения Муниципальной Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответст­вующий год, равной 95 процентов. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Муниципальной Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени дос­тижения цели на соответствующий год, равной 75 процентов.

Муниципальная Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффек­тивности, если:

* значения 95% и более показателей Муниципальной Программы и ее подпро­грамм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Муниципальной Программы к высокому уровню эффективности;
* не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;
* освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации Муници­пальной Программы в отчетном году.

Муниципальная Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

* значения 80% и более показателей Муниципальной Программы и ее подпро­грамм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Му­ниципальной Программы к высокому уровню эффективности;
* не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;
* освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации Муници­пальной Программы в отчетном году.

Если реализация Муниципальной Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается не­удовлетворительным.

Для расчета показателей (индикаторов) Муниципальной Программы при оцен­ке эффективности ее реализации используются данные форм федерального стати­стического наблюдения Росстата:

- данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей и соисполни­телей Муниципальной Программы;

- иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности Муниципальной Программы.

**ХIII. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОДПРОГРАММ**

Подпрограмма 1«Экология и чистая вода в Касторенском районе Курской области»

Подпрограмма 2«Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограмм | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области |
| Участники подпрограммы | Администрация Касторенского района Курской области, предприятия и организации, расположенные на территории Касторенского района Курской области, независимо от форм собственности и ведомствен­ной принадлежности (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятной и стабильной экологи­ческой обстановки на территории Касторенского рай­она Курской области |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение населения Касторенского района Кур­ской области экологически чистой питьевой во­дой;  предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограмм | Количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения (шт.);  численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (тыс. человек);  объем выполненных работ по ликвидации Несанкционированных свалок (тыс. рублей);  Количество убранных несанкционированных свалок отходов (шт.). |
| Этапы и сроки реализации подпрограмм | Срок реализации муниципальной программы 2020-2027 годы. Муниципальная программа реализуется в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансовых средств подпрограммы 1«Экология и чистая вода Касторенского района Курской области» составляет 30 131 359 - 94 рублей, в том числе:  2020 год – 3 590 000 - 00 рублей  2021 год – 1 800 000 - 00 рублей  2022 год – 3 909 286 - 00 рублей  2023 год – 3 602 500 - 00 рублей  2024 год – 13 529 573 - 94 рублей  2025 год – 3 700 000 - 00 рублей  2026 год – 0 рублей  2027 год – 0 рублей  Общий объем финансовых средств подпрограммы 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования» составляет 4 421 346 - 23 рублей, в том числе:  2020 год – 1 000 000 - 00 рублей  2021 год – 3000 000 - 00 рублей  2022 год – 100 000 - 00 рублей  2023 год – 43069 - 00 рублей  2024 год – 85 627 – 28 рублей  2025 год – 116 761 – 95 рублей  2026 год – 37944 - 00 рублей  2027 год – 37944 - 00 рублей  Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования муниципальной программы. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения – 53 шт.;  численность населения обеспеченного питьевой водой надлежащего качества – 12089 человек;  количество убранных несанкционированных свалок отходов – 2 шт. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограмм, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На большей части, территории Касторенского района Курской области экологиче­ская обстановка удовлетворительная.

Однако, принимаемые меры еще не дали устойчивых позитивных изменений в ее состоянии.

Медленными темпами снижается острота проблемы обеспеченности населе­ния питьевой водой, как главной составляющей жизнедеятельности человека и при­родной среды.

В результате морального и физического износа происходит дальнейшее раз­рушение имеющихся объектов водоснабжения, возникает дефицит качественной питьевой воды и больше всего в летний период, когда потребность в ней значитель­но возрастает.

Отсутствие в местных бюджетах в достаточном объеме средств не позволяет органам местного самоуправления в полной мере реализовать предоставленные им полномочия по водоснабжению в границах муниципальных образований, в том чис­ле осуществлять строительство новых или модернизировать существующие объек­ты.

По этой причине, жители населенных пунктов сельской местности вынуждены самостоятельно изыскивать альтернативные источники воды, которые не всегда от­вечают санитарным нормам.

Выполнение поставленных задач предполагается осуществить программно – целевым методом, который позволяет выявить наиболее важные проблемы и обеспечить их решение за счет мобилизации необходимых финансовых и организационных ресурсов, в том числе во взаимодействии с природоохранными органами.

Не снижается острота проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Недостаточный уровень экологической культуры населения является следст­вием увеличения количества несанкционированных свалок мусора, засоряются при­брежные зоны, зоны отдыха, лесные массивы.

Несанкционированные свалки отходов осложняют санитарно- эпидемиологическую обстановку в поймах рек и водоохранных зонах.

Решение отмеченных проблем будет осуществляться на районном уровне пу­тем реализации программно-целевых природоохранных мероприятий, направлен­ных на:

* строительство новых объектов водоснабжения, ремонт и реконструкцию во­дозаборных скважин, водопроводных сетей и шахтных колодцев на территории му­ниципальных образований, преимущественно сельских поселений;
* модернизацию существующих объектов водоснабжения, с вводом в эксплуа­тацию подземных насосных станций второго подъема, оснащенных современными средствами защиты и управления;
* продолжение строительства электромеханических водозаборных установок, зарекомендовавших себя как наименее затратные и эффективные источники питье­вой воды для населения, проживающего в отдаленных от райцентров населенных пунктах;
* проведение мониторинга окружающей среды;
* обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе эффектив­ного использования водно-ресурсного потенциала.

Изложенные в настоящих подпрограммах экологические проблемы и пути их преодоления, соответствуют основным положениям Водной стратегии Российской Федерации на период, Закону Курской области «Об охране окружаю­щей среды на территории Курской области».

Подпрограмма призвана обеспечить проведение органами местного само­управления Касторенского района Курской области последовательной и эффективной политики в области экологического развития на территории Касторенского района Кур­ской области.

Выполнение поставленных задач предполагается осуществить программным методом, который позволяет выявить наиболее важные проблемы и обеспечить их решение за счет мобилизации необходимых финансовых и организационных ресур­сов, втом числе во взаимодействии с природоохранными органами.

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограмм, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограмм, сроков и контрольных этапов реализации подпрограмм.

Приоритетные направления деятельности в Касторенском районе Курской области в сфере экологии и защиты окружающей среды на период до 2027 года сформирова­ны с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических докумен­тах:

* Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
* федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи­зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федера­ции».

Приоритетами в сфере реализации подпрограмм являются:

* обеспечение населения Касторенского района Курской области экологически чис­той питьевой водой;
* предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду.

В ходе исполнения подпрограмм будет производиться корректировка пара­метров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

Целью подпрограмм является: реализация мер, принимаемых Администрацией Касторенского района Курской облас­ти по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на террито­рии Касторенского района Курской области.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение населения Касторенского района Курской области экологически чис­той питьевой водой;

- предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Реализация подпрограмм позволит оптимизировать процессы сбора, транс­портировки и утилизации отходов производства и потребления, минимизировать на­грузку на почвы и ликвидировать стихийные и несанкционированные свалки, обес­печить население Касторенского района Курской области экологически чистой питьевой водой.

Экономический эффект подпрограмм будет достигнут за счет применения со­временных технологий и материалов отечественного производства позволит умень­шить энергозатраты и расходы потребителей при добыче и использовании подзем­ных вод, увеличить сроки эксплуатации объектов водоснабжения, повысить устой­чивость их функционирования в неблагоприятных климатических условиях.

Показателями выполнения подпрограмм являются:

- количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объек­тов водоснабжения (шт.);

- численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (тыс. человек);

- объем выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок (тыс. рублей);

- количество убранных несанкционированных свалок отходов (шт.).

Ожидаемые результаты подпрограмм:

- количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объек­тов водоснабжения – 53 шт.;

-численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества

* 12089 человек;

- количество убранных несанкционированных свалок отходов – 2 шт.

Подпрограммы выполняется в один этап 2020– 2027 годы без деления на эта­пы.

1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограмм (при оказании муниципальными учреждениями Касторенского района Курской области муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограмм)

В рамках подпрограмм оказание муниципальными учреждениями Касторенского района Курской области муниципальных работ (услуг) не предусмотрено: Приложение № 4.

1. Характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Касторенского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограмм

Органы местного самоуправления поселений Касторенского района Курской об­ласти не участвуют в разработке и реализации подпрограмм.

1. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации подпрограмм

В рамках реализации основных мероприятий Муниципальной Программы по подпрограммам, предполагается участие предприятий и организаций, расположенных на территории Касторенского района Курской области, независимо от форм собственно­сти и ведомственной принадлежности (по согласованию).

7.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограмм:

-подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Касторенского района Курской области» составляет 30 131 359 - 94 рублей, в том числе:

2020 год – 3 590 000 - 00 рублей

2021 год – 1 800 000 - 00 рублей

2022 год – 3 909 286 - 00 рублей

2023 год – 3 602 500 - 00 рублей

2024 год – 13 529 573 - 94 рублей

2025 год – 3 700 000 - 00 рублей

2026 год – 0 рублей

2027 год – 0 рублей

-подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования» составляет 4 421 346 - 23 рублей, в том числе:

2020 год – 1 000 000 - 00 рублей

2021 год – 3 000 000 - 00 рублей

2022 год – 100 000 - 00 рублей

2023 год – 43 069 - 00 рублей

2024 год – 85 627 – 28 рублей

2025 год – 116 761 – 95 рублей

2026 год – 37944 - 00 рублей

2027 год – 37944 - 00 рублей

Объемы финансового обеспечения подпрограмм рассчита­ны исходя из подходов, принятых при формировании бюджета Касторенского района Курской области на 2025 год и плановый период на 2025-2027г.г.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограмм за счет средств бюджета Касторенского района Курской области представлено в Приложении № 5 к настоящей Муниципальной Программе.

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов фи­нансирования Муниципальной Программы.

Информация по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Касторенского района Курской области, бюджетов поселений Касторенского района Курской области и вне­бюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в приложении № 6 к Муниципальной Программе.

1. Анализ рисков реализации и описание мер управлениями рисками реализации подпрограмм

Подпрограммы представляют собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов политики, обеспечи­вающих в рамках реализации ключевых функций достижение приоритетов и целей политики в сфере охраны окружающей среды Касторенского района Курской области.

Реализация подпрограмм сопряжена с рядом макроэкономических, социаль­ных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, нерациональному использованию ресур­сов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

* макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономи­ки, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных послед­ствий финансовой нестабильности приводит к изменению приоритетов финансиро­вания в сфере охраны окружающей среды: первоочередными становятся мероприя­тия, направленные на сохранение и поддержание в нормативном состоянии сущест­вующих объектов, инвестирование охраны окружающей среды в таких условиях практически не осуществляется;
* макроэкономические риски, связанные с изменением конъюнктуры на внут­ренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках ра­бочей силы, колебаниях цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строи­тельные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению тем­пов реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация подпрограмм сопряжена с законодательными рисками. Эффек­тивная и динамичная реализация мероприятий подпрограмм, во многом будет за­висеть от совершенствования нормативной правовой базы, в первую очередь, на фе­деральном уровне.

Достижение показателей подпрограмм в значительной степени зависит от ста­бильности положений Налогового кодекса Российской Федерации.

Управление рисками при реализации подпрограмм и минимизация их нега­тивных последствий при выполнении Муниципальной Программы будет осуществ­ляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ. Система управления реализацией подпрограмм, предусматривает следующие меры, направ­ленные на управление рисками:

* оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями под­программ с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
* использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
* применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
* планирование реализации основных мероприятий подпрограмм в ограничен­ных временных рамках – в течение одного финансового года;
* периодическая корректировка состава основных мероприятий и показателей (индикаторов) с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации подпрограмм по результатам мониторинга реализации подпрограмм.

Приложение №1

к Муниципальной Программе

Касторенского района Курской области

«Охрана окружающей среды»

**С В Е Д Е Н И Я**

о показателях (индикаторах) Муниципальной Программы, подпрограмм Муниципальной Программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Показателя  (индикатора) | Ед.  измерения | Значение показателей | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная Программа Касторенского района Курской области «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество построен­ных (реконструиро­ванных) и отремонти­рованных объектов водоснабжения | Шт. | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Численность населе­ния, обеспеченного питьевой водой над­лежащего качества | Тыс. чело­век | 0 | 0,5 | 0 | 0,186 | 0,320 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок | Тыс. руб­лей | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество убранных несанкционированных свалок отходов | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1.1

к подпрограммам 1,2

**Прогнозируемые значения**

**целевых индикаторов и показателей**

**подпрограммы 1 «Экология и чистая вода на территории Касторенского района Курской области»**

**подпрограммы 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования»**

| №  п/п | Наименование индикаторов и показателей  целей и задач подпрограмм 1,2 | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Программы | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До начала реализации подпрограмм1,2 | 2020- 2027 |
| Цель: реализация мер, принимаемых Администрацией и Правительством Курской области, по созданию благоприятной и стабильной  экологической обстановки на территории Курской области.  Задача: обеспечение населения экологически чистой питьевой водой, благоприятным состоянием окружающей среды | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | единиц | - | 53 |
| 2 | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | человек | 1795 | 12089 |
| 3 | Количество убранных несанкционированных свалок | единиц | - | 2 |

Приложение №2

к Муниципальной Программе

Касторенского района Курской области

«Охрана окружающей среды»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**основных мероприятий Муниципальной Программы Касторенского района Курской области**

**«Охрана окружающей среды» подпрограммы 1 «Экология и чистая вода на территории Касторенского района**

**Курской области» подпрограммы 2 «Регулирование качества окружающей среды**

**на территории муниципального образования»**

| № п/п | | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | | Связь с показателями Муниципальной Программы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | | окончания реализации |
| «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение населения Касторенского района Курской области экологически чис­той питьевой водой | | Администрация Касторенского района Курской области | 2020 | | 2027 | | Модернизация, реконструкция, текущий ремонт объектов водоснабжения | | Ухудшение качества питьевой воды | Обеспечить достижение ожидаемого результата Программы |
| 1.1. | Федеральный проект «Чистая Вода»  обеспечение населения д.Суковкино Касторенского района Курской области экологически чис­той питьевой водой | | Администрация Касторенского района Курской области | 01.06.2024 | | 01.12.2024 | | По инвестиционному проекту«Водоснабжение д.Суковкино Касторенского района Курской области. Реконструкция.» планируется установить 2 (две) водонапорные башни системы Рожновского емкостью 25 м3 и проложить водопроводную сеть общей протяженностью 2368 м. | | Ухудшение качества питьевой воды | Обеспечить достижение ожидаемого результата Программы |

Приложение №3

к Муниципальной Программе

Касторенского района

Курской области

«Охрана окружающей среды»

**С В Е Д Е Н И Я**

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муници­пальной Программы

Касторенского района Курской области «Охрана окружающей среды»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид норма­тивного правового акта | Основные по­ложения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соиспол­нитель, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | Постановление Администрации Касторенского района Курской области | Постановление Администрации Касторенского района Курской области  «Об утверждении муниципальной про­граммы «Охрана окру­жающей среды» | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК Администра­ции Касторенского района | 2020-2027 |

Приложение № 4

к Муниципальной Программе

Касторенского района

Курской области

«Охрана окружающей среды»

**П Р О Г Н О З**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг**

| Наименование муниципальной услуги (работы),  показателя объема услуги, подпрограммы,  ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Значение показателя объема  услуги (работы) | | | Расходы бюджета муниципального района «Касторенский район» Курской области на оказание муниципальной  услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г.-2022 г. | 2023 г.-2024 г. | 2025 г.-2027 г. | 2020 г.-2022 г. | 2023 г.-2024 г. | 2025 г.-2027 г. |
|  | | | | | | |
| Наименование муниципальной услуги: | - | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

**муниципальными учреждениями по Муниципальной Программе**

\*В рамках реализации Муниципальной Программы не предусматривается оказание муниципальных услуг

Приложение №5

к Муниципальной Программе Касторенского района Курской области «Охрана окружающей среды»

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы Касторенского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы Муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, в том числе по годам (руб.) | | | | | | | |
| РБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная Программа Касторенского района Курской области | «Охрана окружающей среды» | всего | х | х | х | х | 4590000,0 | 4800000,0 | 4009286,0 | 3645569,0 | 13615201,22 | 3 816 761,95 | 37 944,0 | 37 944,00 |
| в том числе: | х | х | х | х | 4590000,0 | 4800000,0 | 4009286,0 | 3645569,0 | 13615201,22 | 3 816 761,95 | 37944,0 | 0 |
| Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и ТЭК |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1** | «Экология и чистая вода в Касторенском районе Курской области» | всего | х | х | х | х | 3590000,0 | 1800000,0 | 3909286,0 | 3602500,00 | 13529573,94 | 3 700 000,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | в том числе: | х | х | х | х | 3590000,0 | 1800000,0 | 3909286,0 | 3602500,00 | 4 675 803,84 | 3 700 000,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 700 000,0 | 0 | 0 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 000,00 | 0 | 0 |
|  | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры:  «Водоснабжение д.Благодать Касторенского района Курской области. Реконструкция» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 000,00 | 0 | 0 |
| Федеральный проект "Чистая вода" | Федеральный проект "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 853 770, 10 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | «Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования» | всего |  |  |  |  | 1000000,0 | 3000000,0 | 100 000,0 | 43069,00 | 85627,28 | 116 761,95 | 37 944,00 | 37 944,00 |
| Основное мероприятие | Обеспечение охраны окружающей среды | в том числе: |  |  |  |  | 1000000,0 | 3000000,0 | 100 000,0 | 43069,00 | 85627,28 | 116 761,95 | 37 944,0 | 37 944,00 |
|  | Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 761,95 | 37 944,0 | 37 944,00 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 761,95 | 37 944,0 | 37 944,00 |

Приложение № 6

к Муниципальной Программе Касторенского района Курской области «Охрана окружающей среды»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Касторенского района Курской области, бюджетов поселений Касторенского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей Муниципальной Программы Касторенского района Курской области «Охрана окружающей среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование Муниципальной Программы, подпрограммы Муниципальной Програм­мы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, (руб.) | | | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| **Муниципальная Программа Касторенского района Кур­ской области** | **«Охрана окружающей среды»** | всего | 4590000,0 | 4800000,0 | 4009286,0 | 3645569,00 | 13 615 201,22 | 3 816 761,95 | 37 944,00 | 37 944,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 116 040, 74 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 836 675,26 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Касторенского района Курской области | 4590000,0 | 4800000,0 | 4009286,0 | 3645569,00 | 4 662 485,22 | 3 816 761,95 | 37 944,00 | 37 944,00 |
| Бюджеты поселений Касторенского района Кур­ской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **подпрограмма 1** | **«Экология и чистая вода Касторенского рай­она Курской области»** | всего | 3590000,0 | 1800000,0 | 3909286,0 | 3602500,00 | 13 529 573,94 | 3 700 000,00 |  | 0 |
| Основное мероприятие | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 116 040, 74 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 675, 26 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Касторенского района (софинансирование обл. программы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 054,10 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений Касторенского района Кур­ской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Касторенского района Курской области | 3590000,0 | 1800000,0 | 3909286,0 | 3602500,00 | 4 004 803, 84 | 3 700 000,00 | 0 | 0 |
| Федеральный  проект  "Чистая вода" | Федеральный  проект  "Чистая вода" | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 8 116 040,74 |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 165 675, 26 |  |  |  |
| Бюджет Касторенского района Курской области |  |  |  |  | 572 054,10 |  |  |  |
| Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» :  «Водоснабжение д.Благодать Касторенского района Курской области. Реконструкция» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Касторенского района Курской области |  |  |  |  |  | 3 000 000,00 |  |  |
| **Подпрограмма 2** | «Регулирование качества окружающей среды на территории муниципального образования» | всего | 1000000,0 | 3000000,0 | 100 000,0 | 43 069,00 | 85 627,28 | 116 761,95 | 37 944,00 | 37 944,00 |
| Основное  мероприятие | «Обеспечение охраны окружающей среды» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Касторенского района (софинансирование обл. программы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений Касторенского района Кур­ской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Касторенского района Курской области | 1000000,0 | 3000000,0 | 100 000,0 | 43069,00 | 85 627,28 | 116 761,95 | 37 944,0 | 37 944,00 |

,